## Slide 1
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis

## Slide 2
บทที่ 1 ความเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

## Slide 3
บทนำ
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว องค์กรธุรกิจมีการขยายตัวทั้งรูปแบบการดำเนินธุรกิจและขนาดองค์กร ปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีความซับซ้อนมากขึ้น ปริมาณข้อมูลก็มากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการตัดสินใจจึงจำเป็นต้องอาศัยความถี่ถ้วน รอบคอบ จะอาศัยเพียงประสบการณ์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ

## Slide 4
ความเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทางธุรกิจ วิวัฒนาการมาจากการวิจัยดำเนินงานหรือวิจัยปฏิบัติการ ดังนี้
ศตวรรษที่ 20 Frederick W.Taylor ประยุกต์วิธีทางวิทยาศาสตร์เข้ากับอุตสาหกรรม ศึกษาการทำงานของคนงานในโรงงานและกำหนดเวลามาตรฐานของงาน
Henry L.Gantt ได้พัฒนาแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart)ในการจัดตารางการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

## Slide 5
ความเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ต่อ)
George Babcock สร้างแนวคิดเกี่ยวกับปริมาณการผลิตที่ประหยัดขึ้นในปี 1912 ต่อมา F.W. Harris นำแนวคิดนี้ไปทดลองและพัฒนา แพร่หลายในด้านการบริหารการผลิต
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 Thomas Edison ศึกษาเส้นทางการเดินเรือที่ปลอดภัย ทำให้ลดความเสียหายด้านการขนส่งได้จำนวนมาก
A.K. Erlang คิดค้นทฤษฎีแถวคอยเพื่อแก้ปัญหาการให้บริการโทรศัพท์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการตั้งกลุ่มวิจัยการดำเนินงานขึ้นในองค์กรอุตสาหกรรม และนำไปใช้ในธุรกิจอื่นๆ

## Slide 6
ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
1. การวิเคราะห์และกำหนดปัญหา
2. สร้างตัวแบบ
3. รวบรวมข้อมูล
4. คำนวณหาผลลัพธ์
5. ทดสอบผลลัพธ์
6. การวิเคราะห์ผลลัพธ์
7. นำผลลัพธ์ไปใช้

## Slide 7
ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ(ต่อ)
การวิเคราะห์และกำหนดปัญหา โดยการ
สังเกตการณ์ จดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
พยายามระบุปัญหาและขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจน
2. สร้างตัวแบบ ด้วยการพิจารณาเลือกใช้ตัวแบบ ทางคณิตศาสตร์ โดยเขียนให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ เช่นสมการ หรืออสมการ
3. การรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับปัญหา
4. การคำนวณหาผลลัพธ์ คำนวณด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์

## Slide 8
ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ(ต่อ)
5. ทดสอบผลลัพธ์ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นและข้อมูลที่ได้รับจากขั้นที่ 2-3 ถูกต้องหรือไม่ และตรวจสอบผลลัพธ์ขั้นตอนที่ 4 ด้วย
6. การวิเคราะห์ผลลัพธ์ เป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ในข้อที่ 4 เพื่อประยุกต์ใช้ในกรณีที่ตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลง
7. การนำผลลัพธ์ ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## Slide 9
ปัญหาทางธุรกิจที่นำการวิเคราะห์เชิงปริมาณไปใช้
1.ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร
2.ปัญหาการขนส่ง
3.ปัญหาการจัดงาน
6.ปัญหาการแข่งขัน
5.ปัญหาสินค้าคงคลัง
4.ปัญหาแถวคอย
7.การวิเคราะห์ข่ายงาน/การจัดโครงการ
8.ปัญหาการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน
9.ปัญหาการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน

## Slide 10
ข้อดีและข้อเสียในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ข้อดี
สามารถใช้ตัวแบบแสดงลักษณะของปัญหาเป็นตัวแทนของการแก้ปัญหาจริงได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย
สามารถวิเคราะห์ความไว (Sensitivity) เพื่อทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเงื่อนไข
ทำให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น เป้าหมายในการแก้ไข และดำเนินการอย่างเป็นระบบ
มีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาขนาดใหญ่และซับซ้อน

## Slide 11
ข้อดีและข้อเสียในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ(ต่อ)
ข้อเสีย/ข้อจำกัด
ข้อมูลที่ใช้ต้องมีเพียงพอ ดังนั้นการเก็บข้อมูลและขั้นตอนต่างๆ จึงต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง
ต้องอาศัยผู้มีความรู้เกี่ยวกับตัวแบบทางคณิตศาสตร์
ข้อมูลที่ใช้จะต้องแสดงเป็นต้องเลขได้ ดังนั้นปัญหาที่มีลักษณะข้อมูลเชิงคุณภาพ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์อาจแสดงปัญหาได้ไม่ตรงประเด็น
สมมุติฐานของตัวแบบต่างๆ ทำให้ลดความซับซ้อนหรือความไม่แน่นอนของปัญหา จึงอาจมองข้ามบางสิ่งในปัญหาจริง

## Slide 13
บทที่ 2 ตัวแบบการตัดสินใจ

## Slide 14
ตัวแบบการตัดสินใจ (Decision Model)
เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งที่นำมาช่วยการตัดสินใจ โดยอาศัยรูปแบบทางคณิตศาสตร์มาช่วยอธิบายถึงสภาพปัญหาที่ต้องตัดสินใจ แสดงทางเลือกตลอดจนผลของทางเลือกนั้นๆ
การตัดสินใจที่ดี จะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล และข่าวสารความเป็นจริง การใช้คณิตศาสตร์เชิงปริมาณที่เหมาะสม และทางเลือกที่มีความเป็นไปได้

## Slide 15
ลักษณะการแสดงข้อมูล
เมทริกซ์การตัดสินใจ (Decision matrix)
ข้อมูลในรูปตาราง
แขนงการตัดสินใจ (Decision tree)
ข้อมูลในรูปแขนงแสดงทางเลือกหรือแผนภาพ
นักวิชาการจึงได้คิดค้นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
“ตัวแบบการตัดสินใจ (Decision Model)”

## Slide 16
• เมทริกซ์การตัดสินใจ (Decision matrix)
แถวนอน (i) แสดงทางเลือกต่างๆที่มีอยู่
แถวตั้ง(j)แสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการตัดสินใจแล้ว
ผลตอบแทนของทางเลือกที่ i เมื่อเกิดเหตุการณ์ j จะแสดงด้วยค่า Cij
ลักษณะการแสดงข้อมูล
ทางเลือก(i) | เหตุการณ์(j) |  | 
 | 1 | 2 | n
1 | C11 | C12 | C1n
2 | C21 | C22 | C2n
m | Cm1 | Cm2 | Cmn

## Slide 17
•แขนงการตัดสินใจ (Decision tree)
แสดงจุดที่ต้องมีการตัดสินใจ
แสดงการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ
แสดงทางเลือกในการตัดสินใจและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกทางเลือกนั้นๆ
ลักษณะการแสดงข้อมูล
ทางเลือกที่1
ทางเลือกที่2
Cij
Cij
Cij
Cij
Cij
Cij

## Slide 18
องค์ประกอบของตัวแบบทฤษฎีการตัดสินใจ มี 3 ชนิด
1. การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์แน่นอน
2. การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน เมื่อไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์
3. การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์

## Slide 19
1. ส่วนประกอบของการตัดสินใจ
1.1 ผู้ตัดสินใจ
1.2 ทางเลือกกระทำ มีกี่ทางเลือก อะไรบ้าง
1.3 เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อตัดสินใจไปแล้ว
1.4 ผลตอบแทนซึ่งอาจอยู่ในรูปกำไร ยอดขาย ต้นทุน หรือค่าเสียโอกาส
ตัวแบบการตัดสินใจ (Decision Model)

## Slide 20
2. ขั้นตอนการตัดสินใจ 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 : กำหนดปัญหาให้ชัดเจน
ขั้นที่ 2 : กำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้จากปัญหาที่ เกิดขึ้น
ขั้นที่ 3 : พิจารณาจากจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ขั้นที่ 4 : คำนวณผลตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายสำหรับ แต่ ละทางเลือก
ขั้นที่ 5 : การกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับเลือกทางเลือก
ขั้นที่ 6 : ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด นั่นคือ ทางเลือกที่ได้รับผลตอบแทนสูงที่สุดและ ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
ตัวแบบการตัดสินใจ (Decision Model)

## Slide 21
3. ตารางของปัญหาการตัดสินใจ
เป็นตาราง 2 ด้าน โดยแถวแนวนอนจะเป็นทางเลือกในการตัดสินใจส่วนแนวตั้งจะเป็นเหตุการณ์ และตัวเลขต่างๆ ในตารางจะเป็น
3.1 ผลตอบแทน
3.2 ค่าใช้จ่าย
3.3 ค่าเสียโอกาส

## Slide 22
ตัวอย่างที่ 1 (กำไร)
กรรมการบริษัทวิมานกรุ๊ป ต้องการสร้างคอนโดมิเนียม โดยมีผู้เสนอขายที่ดิน 4 แห่งในกรุงเทพมหานคร คือ ปทุมวัน บางรัก จตุจักรและสีลม เมื่อตัดสินใจสร้างคอนโดมิเนียมที่ใดที่หนึ่งแล้ว ปรากฏว่าเศรษฐกิจอาจจะตกต่ำ คงที่ หรือดีขั้นซึ่งจะส่งผลต่อยอดขายไปด้วย ซึ่งผลตอบแทนแสดงในตารางต่อไปนี้
ปัญหาในการตัดสินใจจะประกอบไปด้วย
ปัญหา
ทางเลือก
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ผลตอบแทน
เกณฑ์การเลือก
ตัดสินใจเลือก

## Slide 23
ตารางแสดงผลกำไร
ทางเลือก | เหตุการณ์:ภาวะเศรษฐกิจ |  | 
 | ตกต่ำ | คงที่ | ดีขึ้น
ปทุมวัน | -30 | -30 | 50
บางรัก | -20 | -15 | 90
จตุจักร | 10 | 50 | 80
สีลม | -15 | 95 | 70
ผู้บริหารย่อมจะเลือกทางเลือกที่ให้กำไรสูงที่สุด แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้น
(หน่วย:ล้านบาท)

## Slide 24
เป็นการตัดสินใจที่ผู้ตัดสินใจทราบสภาวการณ์ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าจะเกิดขึ้น ในอนาคตอย่างแน่นอน เช่น จากตัวอย่างถ้าบริษัทวิมานกรุ๊ป ทราบว่าในอนาคตเศรษฐกิจจะดีขึ้นอย่างแน่นอน ทางบริษัทก็ควรเลือกสร้างคอนโดมิเนียมที่เขตบางรัก เพราะทำให้ได้กำไรสูงสุด เป็นต้น
1. การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์แน่นอน

## Slide 25
นายมีชัย ต้องการเปิดร้านขนมในบุรีรัมย์ โดยเลือกว่าจะเปิดเป็นร้านขนมไทยหรือร้านเบเกอรี่ ในสภาพเหตุการณ์ คือ ภาวะเศรษฐกิจดี หรือภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้เป็น ดังตาราง
ตัวอย่างที่ 2
ทางเลือก | ผลตอบแทนเมื่อมีการตัดสินใจ | 
 | ภาวะเศรษฐกิจดี | ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี
เปิดร้านขนมไทย | 200,0000 | -180,000
เปิดร้านเบเกอรี่ | 100,000 | -20,000
ไม่เปิดร้านใดเลย | 0 | 0

## Slide 26
ขั้นที่ 1 ปัญหาของนายมีชัย คือ
ขั้นที่ 2 ทางเลือกที่เป็นไปได้ คือ
1)
2)
3)
ขั้นที่ 3 เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และเป็นไปได้มี 2 แบบ คือ
1)
2)
ขั้นที่ 4 หาทางเลือกที่ดีที่สุด (ผู้ตัดสินใจทราบว่าเศรษฐกิจดี)

## Slide 27
ตัวอย่างที่ 3 (ค่าใช้จ่าย)
บริษัทมาวินประกอบพัดลมสั่งซื้อชิ้นส่วนจากโรงงาน A โดยโรงงาน A จัดส่งชิ้นส่วนกล่องละ 1,000 ชิ้น จากประสบการณ์ของผู้จัดการบริษัทมาวิน พบว่า ชิ้นส่วนที่ถูกส่งมาจะชำรุดประมาณ 5%,10% และ 15% ผู้จัดการมี 2 ทางเลือก ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 ตรวจสอบชิ้นส่วนทุกชิ้น มีต้นทุนชิ้นละ 12 บาท
ทางเลือกที่ 2 ประกอบโดยไม่ตรวจสอบ หากพัดลมใช้งานไม่ได้จะเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ ค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อชิ้น

## Slide 28
ตารางแสดงค่าใช้จ่าย
(หน่วย : บาท)
ทางเลือก | เหตุการณ์ : เปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนที่ชำรุด |  | 
 | 5% | 10% | 15%
ตรวจทุกชิ้น |  |  | 
ประกอบโดยไม่ตรวจ |  |  | 

## Slide 29
ตารางค่าเสียโอกาส (Opportunity Loss Table: OL)
เป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการตัดสินใจผิด นั่นคือไม่ได้เลือกเหตุการณ์ที่ดีที่สุด สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยสามารถคำนวณจาก
ตารางผลตอบแทน/กำไร
OL = กำไรที่ควรจะได้รับเมื่อตัดสินใจถูก - กำไรที่ได้รับจริง
OL = ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง – ค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็นเมื่อ ตัดสินใจถูก
หรือตารางต้นทุน/ค่าใช้จ่ายก็ได้

## Slide 30
ตัวอย่างที่ 1 ตารางแสดงผลกำไร บริษัทวิมานกรุ๊ป
ทางเลือก | เหตุการณ์:ภาวะเศรษฐกิจ |  | 
 | ตกต่ำ | คงที่ | ดีขึ้น
ปทุมวัน | -30 | -30 | 50
บางรัก | -20 | -15 | 90
จตุจักร | 10 | 50 | 80
สีลม | -15 | 95 | 70
จงใช้ข้อมูลดังกล่าวสร้างตารางค่าเสียโอกาส
(หน่วย: ล้านบาท)

## Slide 31
จากตัวอย่างที่ 1 เลือกสร้างคอนโดมิเนียม
ตารางค่าเสียโอกาสของบริษัทวิมานกรุ๊ป
ทางเลือก | เหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจ |  | 
 | ตกต่ำ | คงที่ | ดีขึ้น
ปทุมวัน | 10 -(-30)=40 | 95 -(-30)=125 | 90 -(-50)=140
บางรัก | 10 -(-20)=30 | 95 -(-15)=110 | 90 -90=0
จตุจักร | 10 -10=0 | 95 -50=45 | 90 -80=10
สีลม | 10 -(-15)=25 | 95-95=0 | 90 -70=20
(หน่วย:ล้านบาท)

## Slide 32
ตารางแสดงค่าใช้จ่าย
จากตัวอย่างที่ 3 ให้นักศึกษาสร้างตารางค่าเสียโอกาสของ บริษัทมาวิน
(หน่วย : บาท)
ทางเลือก | เหตุการณ์ : เปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนที่ชำรุด |  | 
 | 5% | 10% | 15%
ตรวจทุกชิ้น |  |  | 
ประกอบโดยไม่ตรวจ |  |  | 
OL = ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง – ค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็นเมื่อ ตัดสินใจถูก

## Slide 33
การตัดสินใจภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน
ผู้ตัดสินใจไม่อาจทราบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจ หรือไม่อาจประเมินค่าความน่าจะเป็นในเหตุการณ์เหล่านั้น ผู้ตัดสินใจสามารถเลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
เกณฑ์แมกซิแมกซ์ (Maximax)
เกณฑ์แมกซิมิน (Maximin)
เกณฑ์มินิแมกซ์รีเกรต (Minimax regret)
เกณฑ์ลาปลาซ (Laplace)
เกณฑ์ของเฮอร์วิกซ์ (Hurwicz)

## Slide 34
ตารางแสดงผลกำไร
ผู้บริหารจะตัดสินใจเลือกทางเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้
(หน่วย:แสนบาท)
ทางเลือก | ภาวะเศรษฐกิจ |  | 
 | ตกต่ำ | คงที่ | ดีขึ้น
สตึก | -30 | -30 | 50
นางรอง | -20 | -15 | 90
เมือง | 10 | 50 | 80
พุทไธสง | -15 | 95 | 70
กรรมการบริษัท AAA ต้องการสร้างฟิตเนต 1 แห่งในบุรีรัมย์ โดยผู้จัดการฝ่ายวางแผนได้เสนอผลตอบแทนจากการสร้างฟิตเนตจำนวน 4 แห่ง ซึ่งผลตอบแทนเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ ดังนี้

## Slide 35
เกณฑ์แมกซิแมกซ์ (Maximax) เป็นเกณฑ์การตัดสินที่ผู้ตัดสินใจเป็นผู้ที่มองโลก ในด้านดีเชื่อว่าเมื่อเลือกทางเลือกใดแล้วเหตุการณ์ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้น นั่นคือ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ดังนั้น เกณฑ์แมกซิแมกซ์ จึงเป็นเกณฑ์ที่ใช้กับตารางผลตอบแทน หรือตารางกำไร
มีขั้นตอนการตัดสินใจดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : เลือกค่าที่สูงที่สุดหรือดีที่สุดของแต่ละทางเลือก (Max)
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกค่าที่สูงสุดหรือดีที่สุดจากขั้นตอนที่ 1 (Max)

## Slide 36
ทางเลือก | เหตุการณ์ |  |  | Maximax
 | ตกต่ำ | คงที่ | ดีขึ้น | 
สตึก | -30 | -30 | 50 | 50
นางรอง | -20 | -15 | 90 | 90
เมือง | 10 | 50 | 80 | 80
พุทไธสง | -15 | 95 | 70 | 95
1. Maximax
ดังนั้น การตัดสินใจภายใต้หลักการ Maximax กรรมการบริษัท AAA จะเลือกลงทุนสร้างฟิตเนตที่....พุทไธสง..........

## Slide 37
2. เกณฑ์แมกซิมิน (Maximin) เป็นเกณฑ์ที่ใช้สำหรับผู้ตัดสินใจที่ค่อนข้างระมัดระวัง โดยผู้ตัดสินใจจะมีแนวคิดว่าทางเลือกที่มีอยู่อาจให้ผลลัพธ์ที่ต่ำที่สุดก็ได้ เช่น ตัดสินใจผลิตสินค้าออกขาย แล้วจะขายได้น้อย หรือกำไรน้อย หรืออาจจะขาดทุน
ขั้นตอนที่ 1: เลือกค่าที่ต่ำที่สุดหรือร้ายที่สุดของแต่ละทางเลือก (Min)
ขั้นตอนที่ 2: เลือกค่าที่สูงที่สุดหรือดีที่สุดจากขั้นตอนที่ 1 (Max)

## Slide 38
ทางเลือก | เหตุการณ์ |  |  | Maximin
 | ตกต่ำ | คงที่ | ดีขึ้น | 
สตึก | -30 | -30 | 50 | -30
นางรอง | -20 | -15 | 90 | -20
เมือง | 10 | 50 | 80 | 10
พุทไธสง | -15 | 95 | 70 | -15
2. Maximin
ดังนั้น การตัดสินใจภายใต้หลักการ Maximin กรรมการบริษัท AAA จะเลือกลงทุนสร้างฟิตเนตที่......เมือง............

## Slide 39
3. เกณฑ์มินิแมกซ์รีเกรต (Minimax regret)
ใช้แนวคิดเกี่ยวกับค่าเสียโอกาส เปรียบเทียบค่าเสียโอกาสสูงสุดของแต่ละทางเลือกและเลือกทางเลือกที่มีค่าเสียโอกาสต่ำที่สุด
มีขั้นตอนการตัดสินใจดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 :สร้างตารางค่าเสียโอกาส (Opportunity Loss)
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกค่าเสียโอกาสที่สูงที่สุดในแต่ละทางเลือกจากขั้นตอนที่ 1 (Max)
ขั้นตอนที่ 3 : เลือกค่าเสียโอกาสที่ต่ำที่สุดจากขั้นตอนที่ 2 เป็นจุดตัดสินใจ (Min)

## Slide 40
ทางเลือก | เหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจ |  | 
 | ตกต่ำ | คงที่ | ดีขึ้น
สตึก | 10-(-30)=40 | 95-(-30)=125 | 90-(-50)=40
นางรอง | 10-(-20)=30 | 95-(-15)=110 | 90-90=0
เมือง | 10-10=0 | 95-50=45 | 90-80=10
พุทไธสง | 10-(-15)=25 | 95-95=0 | 90-70=20
ตารางการคำนวณค่าเสียโอกาส
3. Minimax regret

## Slide 41
ทางเลือก | เหตุการณ์ |  |  | ค่าเสียโอกาสสูงสุด
 | ตกต่ำ | คงที่ | ดีขึ้น | 
สตึก | 40 | 125 | 40 | 125
นางรอง | 30 | 110 | 0 | 110
เมือง | 0 | 45 | 10 | 45
พุทไธสง | 25 | 0 | 20 | 25
ตารางค่าเสียโอกาสของการเลือกสร้างคอนโดมิเนียม
3. Minimax regret
ดังนั้น การตัดสินใจภายใต้หลักการ Minimax regret กรรมการบริษัท AAA จะเลือกลงทุนสร้างฟิตเนตที่..........

## Slide 42
4. เกณฑ์ลาปลาซ (Laplace) เมื่อไม่ทราบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ จึงควรกำหนดให้เหตุการณ์ต่างๆมีความน่าจะเป็นเท่าๆกัน
มีขั้นตอนการตัดสินใจดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : หาค่าเฉลี่ยของแต่ละทางเลือก
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกทางเลือกที่ให้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดจากขั้นตอนที่1

## Slide 43
ทางเลือก | เหตุการณ์ |  |  | ผลตอบแทน (ลบ.)
 | ตกต่ำ | คงที่ | ดีขึ้น | 
สตึก | -30 | -30 | 50 | -3.3
นางรอง | -20 | -15 | 90 | 18.33
เมือง | 10 | 50 | 80 | 46.67
พุทไธสง | -15 | 95 | 70 | 50
เช่น ข้อนี้มี 3 เหตุการณ์ มีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันคือ 1/3 =0.33
4. เกณฑ์ลาปลาซ (Laplace)

## Slide 44
โดย กำไรเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
= α (กำไรสูงสุด) + (1-α)(กำไรต่ำสุด)
5. เกณฑ์ของเฮอร์วิกซ์ (Hurwicz) เป็นการนำหลักของแมกซิแมกซ์และแมกซิมินมาพิจารณาร่วมกันโดยผู้ตัดสินใจจะกำหนดค่าสัมประสิทธิ์ที่เรียกว่า “แอลฟา (α)” มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1
โดย α =1 ผู้ตัดสินใจมองโลกในแง่ดี ใช้เกณฑ์แมกซิแมกซ์อย่างเดียว
α =0 ผู้ตัดสินใจเป็นผู้ระมัดระวัง ใช้เกณฑ์แมกซิมิน
อย่างเดียว

## Slide 45
5. เกณฑ์ของเฮอร์วิกซ์ (ต่อ)
ในการตัดสินใจเลือกสร้างคอนโดมิเนียม
กำหนดให้ค่า α = 0.7
ทางเลือก | ผลตอบแทน |  | 
 | สูงสุด | ต่ำสุด | เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก α = 0.7
สตึก | 50 | -30 | (0.7)(50) + (0.3)(-30) =
นางรอง | 90 | -15 | (0.7)(90) + (0.3)(-15) =
เมือง | 80 | 10 | (0.7)(80) + (0.3)(10) =
พุทไธสง | 95 | -15 | (0.7)(95) + (0.3)(-15) = *

## Slide 46
ตัวอย่างที่ 5
ร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งรับนิตยสารชื่อ “B-boy” เป็นนิตยสารรายสัปดาห์มาขาย ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเจ้าของร้านแห่งนี้ เคยขายนิตยสารได้มีสัปดาห์ละ 10 เล่ม, 13 เล่ม และ 15 เล่ม โดยมีราคาต้นทุนที่ซื้อมาเล่มละ 35 บาท และขายในราคาเล่มละ 50 บาท ถ้าเจ้าของร้านมีนโยบายขายไม่หมดยอมขาดทุน และหากไม่พอขายจะไม่สามารถสั่งนิตยสาร มาขายได้อีก เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการซื้อของลูกค้าจึงอยากทราบว่า ทางร้านควรตัดสินใจสั่งซื้อนิตยสารมาขายสัปดาห์ละกี่เล่ม ถ้ากำหนดให้สัมประสิทธิ์การมองโลกในแง่ดี หรือ α = 0.6 จงตัดสินใจกรณีไม่ทราบความน่าจะเป็นด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
1) Maximin 2) Maximax
3) Minimax Regret 4) Laplace 5) Hurwicz

## Slide 47
วิเคราะห์เหตุการณ์ มี 3 เหตุการณ์ คือ
- ขายนิตยสารได้สัปดาห์ละ 10 เล่ม
- ขายนิตยสารได้สัปดาห์ละ 13 เล่ม
- ขายนิตยสารได้สัปดาห์ละ 15 เล่ม
วิเคราะห์ทางเลือก มี 3 ทางเลือก คือ
- สั่งซื้อนิตยสารมาขายสัปดาห์ละ 10 เล่ม
- สั่งซื้อนิตยสารมาขายสัปดาห์ละ 13 เล่ม
- สั่งซื้อนิตยสารมาขายสัปดาห์ละ 15 เล่ม
จากโจทย์ปัญหา ไม่มีการกำหนดกำไรมาให้จึงต้องคำนวณหากำไรเองโดย
“กำไร = รายได้รวม – รายจ่ายรวม”

## Slide 48
จากข้อมูลทางเลือก เหตุการณ์ และเงื่อนไขจากโจทย์ปัญหาสามารถแสดงวิธีการคำนวณ กำไรจากแต่ละทางเลือกภายใต้เหตุการณ์ต่างๆ
รายได้รวม = จำนวนนิตยสารที่ขายได้ x ราคาขายต่อเล่ม
(จำนวนที่ขายได้ให้พิจารณาจาก จำนวนที่ซื้อมาด้วยว่าพอขายหรือไม่)
รายจ่ายรวม = จำนวนนิตยสารที่สั่งซื้อ x ราคาต้นทุนต่อเล่ม
โดยที่ ราคาขายเล่มละ 50 บาท และราคาต้นทุนเล่มละ 35 บาท

## Slide 49
ทางเลือก | เหตุการณ์ |  | 
 | ขายได้ 10เล่ม | ขายได้ 13เล่ม | ขายได้ 15เล่ม
ซื้อนิตยสารมาขาย 10 เล่ม/สัปดาห์ | (10x50) – (10x35) = (500 – 350) =…… |  | 
ซื้อนิตยสารมาขาย 13 เล่ม/สัปดาห์ |  |  | 
ซื้อนิตยสารมาขาย 15 เล่ม/สัปดาห์ |  |  | 
แสดงการคำนวณกำไรจากการขายนิตยสารต่อสัปดาห์

## Slide 50
ทางเลือก | เหตุการณ์ |  |  | maximax | maximin | Laplace
 | ขายได้ 10เล่ม | ขายได้ 13เล่ม | ขายได้ 15เล่ม |  |  | 
ซื้อนิตยสารมาขาย 10 เล่ม/สัปดาห์ |  |  |  |  |  | 
ซื้อนิตยสารมาขาย 13 เล่ม/สัปดาห์ |  |  |  |  |  | 
ซื้อนิตยสารมาขาย 15 เล่ม/สัปดาห์ |  |  |  |  |  | 

## Slide 51
ทางเลือก | เหตุการณ์ |  |  | Minimax regret
 | ขายได้ 10เล่ม | ขายได้ 13เล่ม | ขายได้ 15เล่ม | 
ซื้อนิตยสารมาขาย 10 เล่ม/สัปดาห์ |  |  |  | 
ซื้อนิตยสารมาขาย 13 เล่ม/สัปดาห์ |  |  |  | 
ซื้อนิตยสารมาขาย 15 เล่ม/สัปดาห์ |  |  |  | 
ตารางค่าเสียโอกาส

## Slide 52
ทางเลือก | เหตุการณ์ |  |  | Hurwicz
 | ค่าสูงสุด | ค่าต่ำสุด | เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก α = | 
ซื้อนิตยสารมาขาย 10 เล่ม/สัปดาห์ |  |  |  | 
ซื้อนิตยสารมาขาย 13 เล่ม/สัปดาห์ |  |  |  | 
ซื้อนิตยสารมาขาย 15 เล่ม/สัปดาห์ |  |  |  | 

## Slide 53
แบบฝึกหัด 1.1
ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าพิจารณาทำสัญญานำเข้ากีวีเพื่อจำหน่าย โดยกีวีที่นำเข้าจะถูกบรรจุเป็นกล่องเล็กๆ สามารถจำหน่ายได้ทันที โดยมีต้นทุนกล่องละ 150 บ.และห้างสรรพสินค้าตั้งราคาขายกล่องละ 290 บ. กีวีจะถูกส่งมาทุกสัปดาห์ ผู้จัดการกำลังพิจารณาว่าจะสั่งซื้อสัปดาห์ละ 40, 60, 80 กล่องจึงจะดีที่สุด โดยคาดว่าความต้องการของลูกค้าอยู่ที่ 40,50,60,70 และ 80 กล่อง คำนวณผลตอบแทน (กำไรต่อสัปดาห์) ของทางเลือกต่างๆ โดยนำหลักเกณฑ์แมกซิแมกซ์,แมกซิมิน,มินิแมกซ์ รีเกรท และลาปาส มาช่วยในการตัดสินใจ

## Slide 54
บริษัท ART Work จะจัดการการแสดงศิลปะ โดยกำลังตัดสินใจว่า จัดเป็นโครงการขนาดใหญ่ขนาด 5,000 ที่นั่ง กลาง 3,000 ที่นั่ง หรือขนาดเล็ก 1,500 ที่นั่ง ซึ่งอาจมีเหตุการณ์เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ คือ ขายตั๋วได้ 90% ขายตั๋วได้ 70% และขายตั๋วได้ 50% ซึ่งบัตรเข้าชมมีราคา 500 บ. โดยต้นทุนในการจัดงานต่อตั๋ว 1 ใบสำหรับโครงการขนาดเล็ก ใบละ 320 บ. ขนาดกลางใบละ 380 บ. และขนาดใหญ่ใบละ 270 บ. ให้คำนวณผลตอบแทน (กำไร) ของทางเลือกต่างๆ โดยนำหลักเกณฑ์แมกซิแมกซ์,แมกซิมินและมินิแมกซ์ รีเกรท และลาปาส มาช่วยในการตัดสินใจ
แบบฝึกหัด 1.2

## Slide 55
การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนเมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
1. ความน่าจะเป็นที่ได้จากประสบการณ์ของผู้ตัดสินใจ
2. ความน่าจะเป็นที่คำนวณจากข้อมูลจริงในอดีต
ตัวอย่าง ร้านขายหนังสือการ์ตูนมีการเก็บข้อมูลจำนวนหนังสือที่ขายต่อเนื่องเป็นเวลา 100 สัปดาห์ ข้อมูลดังตารางแสดงความถี่
จำนวนที่ขาย: สัปดาห์ | จำนวนสัปดาห์ | ความน่าจะเป็น
6 | 60 | 60/100 = 0.6
7 | 30 | 30/100 =0.3
8 | 10 | 10/100 =0.1
รวม | 100 | 1.0

## Slide 56
การตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์ค่าที่คาดไว้
(Expected value)
ค่าที่คาดไว้อาจจะเป็นกำไร ต้นทุนหรือค่าเสียโอกาสที่คาดไว้ โดยผู้วิเคราะห์จะต้องหาค่าที่คาดไว้ของทุกทางเลือก ตัวอย่างเช่น ร้านหนังสือมีข้อมูลในอดีตทำให้คำนวณโอกาสที่แต่ละเหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ดังตารางแสดงเกณฑ์ค่าที่คาดไว้
ทางเลือก | จำนวนเล่มที่ขายได้ |  |  | กำไรที่คาดว่าจะได้รับ
 | 6(P=0.6) | 7(P=0.3) | 8(P=0.1) | 
สั่งซื้อ 6เล่ม | 120 | 110 | 100 | 120(0.6)+110(0.3)+100(0.1)
สั่งซื้อ 7 เล่ม | 90 | 140 | 130 | 90(0.6)+140(0.3)+130(0.1)
สั่งซื้อ 8 เล่ม | 60 | 110 | 160 | 60(0.6)+110(0.3)+160(0.1)

## Slide 57
แบบฝึกหัด
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพิจารณาการสร้างห้องประชุมโดยตัดสินใจระหว่าง ห้องประชุมขนาดเล็ก,กลาง,ใหญ่ คิดค่าธรรมเนียมตามขนาดห้อง มีกำไรดังนี้
ขนาดห้องประชุม | ความต้องการใช้ |  | 
 | น้อย | ปานกลาง | มาก
ขนาดเล็ก | 300,000 | 400,000 | 600,000
ขนาดกลาง | -200,000 | 550,000 | 750,000
ขนาดใหญ่ | -350,000 | 450,000 | 980,000
ถ้าใช้เกณฑ์ค่าคาดหมาย (Expected value) ควรเลือกสร้างห้องประชุมใด
กำหนดให้ P น้อย= 0.2, P ปานกลาง= 0.30, P มาก= 0.50

## Slide 58
แผนภูมิการตัดสินใจ (Decision Trees)
เป็นแผนภูมิที่แสดงถึงปัญหาและขั้นตอนการตัดสินใจอย่างชัดเจนสามารถแสดงภาพรวมของปัญหาที่ต้องตัดสินใจและลำดับก่อนหลังรวมทั้งผลการตัดสินใจที่ชัดเจน โดยใช้สัญลักษณ์ดังนี้
สี่เหลี่ยมแสดงถึงจุดที่มีการตัดสินใจเลือกทางเลือก
วงกลมแสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆ
เส้นตรง เรียกว่า แขนง แสดงทางเลือกหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

## Slide 59
หลักเกณฑ์การเขียนแผนภูมิ
เริ่มต้นจากซ้ายไปขวา เริ่มโดยเครื่องหมาย ซึ่งเป็นจุดตัดสินใจและมีแขนงทางเลือกออกจากสี่เหลี่ยม ส่วนเส้นตรงที่ออกจากวงกลม หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแสดงตัวเลขผลกำไร ขาดทุนหรือค่าเสียโอกาสที่ปลายเส้นนั้นๆ
ปลายแขนงแต่ละทางเลือกจะต้องมีเหตุการณ์อย่างน้อย 1 เหตุการณ์
ปลายแขนงสุดท้ายจะต้องมีตัวเลขแสดงกำไร ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียโอกาส
การเขียนแผนภูมิจะต้องเขียนตามลำดับที่เกิดขึ้นจริง จากซ้ายไปขวา
การคำนวณจะคำนวณจากขวามือไปซ้ายมือ

## Slide 60
เหตุการณ์ที่ 1
เหตุการณ์ที่ 2
เหตุการณ์ที่ 3
เหตุการณ์ที่ 1
เหตุการณ์ที่ 2
เหตุการณ์ที่ 3
U11
U12
U13
U21
U22
U23
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ตัวอย่างแผนภูมิการตัดสินใจ (Decision Tree)

## Slide 61
นายมี ต้องการเปิดร้านขนมในบุรีรัมย์ โดยเลือกว่าจะเปิดเป็นร้านขนมไทยหรือร้านเบเกอรี่หรือไม่เปิดร้าน ในสภาพเหตุการณ์ คือ ภาวะเศรษฐกิจดี หรือภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้เป็น ดังตาราง จงสร้างแขนงตัดสินใจ
ทางเลือก | ผลตอบแทนเมื่อมีการตัดสินใจ (บาท) | 
 | ภาวะเศรษฐกิจดี | ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี
เปิดร้านขนมไทย | 200,000 | -180,000
เปิดร้านเบเกอรี่ | 100,000 | -20,000
ไม่เปิดร้านใดเลย | 0 | 0
ตัวอย่างที่ 1

## Slide 62
ไม่เปิดร้าน
ขนมไทย
เบเกอรี่
เศรษฐกิจดี
เศรษฐกิจดี
เศรษฐกิจไม่ดี
เศรษฐกิจไม่ดี
200,000
100,000
-180,000
-20,000
0
เศรษฐกิจดี
เศรษฐกิจไม่ดี
20,000
80,000
80,000
0

## Slide 63
ทางเลือก
เปิดร้านขนมไทย 200,000+(-180,000) = 20,000 บ.
2. เปิดร้านเบเกอรี่ 100,000+(-20,000) = 80,000 บ.
3. ไม่เปิดร้าน 0+0 =0 บ.
ดังนั้น สรุปว่าควรเปิดร้านเบเกอรี่ในจังหวัดบุรีรัมย์ จะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ 80,000 บ.

## Slide 64
ทางเลือก | ผลตอบแทนเมื่อมีการตัดสินใจ (บาท) | 
 | ภาวะเศรษฐกิจดี | ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี
เปิดร้านขนมไทย | 200,000 | -180,000
เปิดร้านเบเกอรี่ | 100,000 | -20,000
ไม่เปิดร้านใดเลย | 0 | 0
จากตัวอย่างที่ 1 นายมี
กรณีมีความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้อง กำหนดให้ P=0.5

## Slide 65
ไม่เปิดร้าน
ขนมไทย
เบเกอรี่
เศรษฐกิจดี 0.5
เศรษฐกิจดี 0.5
เศรษฐกิจไม่ดี 0.5
เศรษฐกิจไม่ดี 0.5
200,000
เศรษฐกิจดี 0.5
เศรษฐกิจไม่ดี 0.5
100,000
-180,000
-20,000
0
0
10,000
40,000
40,000
0

## Slide 66
ทางเลือก
เปิดร้านขนมไทย
200,000(0.5)+(-180,000)(0.5) = 10,000 บ.
2. เปิดร้านเบเกอรี่
100,000(0.5)+(-20,000)(0.5) = 40,000 บ.
3. ไม่เปิดร้าน 0(0.5)+0(0.5) = 0 บ.
ดังนั้น สรุปว่า...................................

## Slide 67
ตัวอย่างที่ 2
ร้านขายหนังสือมีสุขมี 3 ทางเลือกในการนำนิตยสารเซเลป มาวางขายจำนวน 6,7 หรือ 8 เล่มต่อสัปดาห์ โดยลูกค้าอาจจะมีความต้องการซื้อ จำนวน 6,7 หรือ 8 เล่ม โดยมีข้อมูลในอดีตซึ่งแสดงกำไรดังตาราง สามารถสร้างแผนภูมิได้ดังนี้ จงสร้างแขนงตัดสินใจ
ทางเลือก | จำนวนเล่มที่ขายได้ |  | 
 | 6(P=0.6) | 7(P=0.3) | 8(P=0.1)
สั่งซื้อ 6 เล่ม | 120 | 110 | 100
สั่งซื้อ 7 เล่ม | 90 | 140 | 130
สั่งซื้อ 8 เล่ม | 60 | 110 | 160

## Slide 68
แขนงการตัดสินใจ ทางเลือกในการนำนิตยสารวางขาย

## Slide 69
ตัวอย่างที่ 3
สมใจต้องการเปิดร้านขายน้ำแข็งใสบริเวณห้างทวีกิจ โดยกำลังตัดสินใจว่า ควรเปิดร้านบริเวณใด จึงจะได้รับกำไรสูงสุด ถ้าสมใจทราบว่ากำไรก่อนหักค่าเช่าในบริเวณต่างๆ เป็นดังนี้
ทางเลือก | เหตุการณ์: จำนวนที่ขายได้ (ถ้วย/วัน) |  | 
 | 100 | 150 | 200
1.ด้านหน้า | 1,500 | 2,250 | 3,000
2.ด้านซ้าย | 1,000 | 1,500 | 2,000
3.ด้านหลัง | 1,100 | 1,650 | 2,200
และถ้าทราบว่าโอกาสที่จะขายได้เท่ากับ 100,150 และ 200 ถ้วย/วันคิดเป็น 0.3,0.6 และ 0.1 ตามลำดับ โดยค่าเช่าในแต่ละบริเวณมีราคาต่อวัน ดังนี้ คือ 200,100 และ 80 จงสร้างแผนภูมิต้นไม้

## Slide 70
แขนงการตัดสินใจ ทางเลือกในการเปิดร้านขายน้ำแข็งใส
ทางเลือก | เหตุการณ์: จำนวนที่ขายได้ (ถ้วย/วัน) |  | 
 | 100 | 150 | 200
1.ด้านหน้า | 1,500-200=1300 | 2,250-200=2050 | 3,000-200=2800
2.ด้านซ้าย | 1,000-100=900 | 1,500-100=1400 | 2,000-100=1900
3.ด้านหลัง | 1,100-80=1020 | 1,650-80=1570 | 2,200-80=2120

## Slide 71
แบบฝึกหัด
บริษัท ตะวัน จำกัด กำลังตัดสินใจขยายกำลังการผลิต โดย
กำหนดทางเลือกในการสร้างโรงงาน 3 ทางเลือก แสดงข้อมูล
ผลตอบแทนกำไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยของการตัดสินใจสร้างโรงงาน
ในตารางต่อไปนี้ หากบริษัท ตะวันตัดสินใจสร้างโรงงานขนาด
กลางจะต้องจ่ายดอกเบี้ย 200,000 บ. และโรงงานขนาดใหญ่จ่าย
ดอกเบี้ย 500,000 บ. จงสร้างแขนงการตัดสินใจ
*หน่วยเป็นล้านบาท
ทางเลือกบริษัท | เหตุการณ์สภาวะตลาด |  | 
 | ดี(0.6) | ปานกลาง(0.3) | ไม่ดี(0.1)
โรงงานขนาดใหญ่ | 12 | 9 | -2
โรงงานขนาดกลาง | 8 | 9 | 3
โรงงานขนาดเล็ก | 5 | 4 | 2

## Slide 72
2. ผู้จัดการบริษัทคอมมิก จำหน่ายโน็ตบุ๊ค กำลังตัดสินใจว่าควรจะขยายกิจการหรือไม่ โดยขยายกิจการในกรุงเทพ เพิ่มสาขาในต่างจังหวัด ซึ่งผลการตัดสินใจขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต โดยโอกาสที่จะขายได้น้อยเป็น 0.5 ขายได้ปานกลางเป็น 0.3 และขายได้มากเป็น 0.2 ดังตาราง จงสร้างแขนงการตัดสินใจ
ทางเลือก | เหตุการณ์ : ภาวะเศรษฐกิจ |  | 
 | น้อย | ปานกลาง | มาก
ไม่ขยาย | 1,010 | -500 | -2,000
ขยายในกรุงเทพ | 1,100 | 2,010 | 2,200
เพิ่มสาขาในต่างจังหวัด | 1,200 | 2,200 | 3,010
แบบฝึกหัด

## Slide 74
บทที่ 3 โปรแกรมเชิงเส้นตรง

## Slide 75
โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear programming)
เป็นเทคนิคหรือเครื่องมือซึ่งนิยมใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาด้านบริหาร วิศวกรรม ทหาร การแพทย์ เป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดเช่น กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด เป็นต้น โดยตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กัน ในรูปเชิงเส้นตรง (All linear function)

## Slide 76
วัตถุประสงค์ของ โปรแกรมเชิงเส้นตรง
1.Maximize Profit : มุ่งหวังกำไรสูงสุด
2.Minimize Cost: มุ่งหวังต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายต่ำสุด

## Slide 77
ลักษณะของปัญหาที่ใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้
1. กำหนดตัวแปรของปัญหา
โดยใช้สัญลักษณ์ X1,X2,…Xn กรณีที่มีตัวแปรตัดสินใจ n ตัว
2. สมการเป้าหมายหรือฟังก์ชันเป้าหมาย
สมการเป้าหมายตัวแปรตัดสินใจจะต้องมีความสัมพันธ์กันในรูปเชิงเส้น
3. สมการหรืออสมการแสดงเงื่อนไขหรือข้อจำกัด
เป็นสมการหรืออสมการที่แสดงอัตราการใช้ทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
4. ตัวแปรทุกตัวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
นั่นคือ X1≥0, X2≥0,….Xn≥0

## Slide 78
ตัวอย่างเพิ่มเติม
บริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง ผลิตโต๊ะ เก้าอี้ ซึ่งมี 2 ขั้นตอน คือ
1. แผนกประกอบ มีเวลาทำงานไม่เกิน 60 ช.ม.
2. แผนกตกแต่ง มีเวลาทำงานไม่เกิน 48 ช.ม.
โต๊ะ 1 ตัว ใช้เวลาประกอบ 4 ช.ม. ตกแต่ง 3 ช.ม.
เก้าอี้ 1 ตัว ใช้เวลาประกอบ 2 ช.ม. ตกแต่ง 5 ช.ม.
กำไร จากโต๊ะ 1 ตัว 8 บาท
เก้าอี้ 1 ตัว 6 บาท
ต้องผลิตโต๊ะและเก้าอี้กี่ตัวในสัปดาห์ จึงจะได้กำไรสูงสุด

## Slide 79
วิธีทำ
กำหนดตัวแปร
X1= จำนวนโต๊ะที่จะทำการผลิตในสัปดาห์
X2= จำนวนเก้าอี้ที่จะทำการผลิตในสัปดาห์
2. สมการเป้าหมาย
MaxZ = 8X1+6X2

## Slide 80
3. สร้างข้อจำกัด
1. แผนประกอบ มีเวลาทำงานไม่เกิน 60 ช.ม.
2. แผนตกแต่ง มีเวลาทำงานไม่เกิน 48 ช.ม.
โดย โต๊ะ 1 ตัว ใช้เวลาประกอบ 4 ช.ม. ตกแต่ง 3 ช.ม.
เก้าอี้ 1 ตัว ใช้เวลาประกอบ 2 ช.ม. ตกแต่ง 5 ช.ม.
4X1+2X2 ≤ 60
3X1+5X2 ≤ 48
4. กำหนดให้ตัวแปรต่างๆไม่ติดลบ
X1≥ 0, X2≥ 0

## Slide 81
ตัวอย่างที่ 1
บริษัทกีฬาพัฒนาผลิตลูกฟุตบอลและลูกบาสโดยในการผลิตฟุตบอลและลูกบาสใช้วัตถุดิบ 2 ชนิดคือหนังและยาง ผลิตฟุตบอลได้กำไรลูกละ 16 บาท ลูกบาสกำไรลูกละ 12 บาท ผลิตเท่าไหร่สามารถขายได้ทั้งหมด สัปดาห์หน้าบริษัทมีวัตถุดิบคือ หนัง 800 ฟุต และยาง 500 กก. โดยในการผลิตฟุตบอล 1 ลูกใช้ยาง 2 กิโลกรัม และหนัง 5 ตารางฟุต ส่วนการผลิตลูกบาสเก็ตบอล 1 ลูก ใช้ยาง 3 กก. ใช้หนัง 4 ตารางฟุต บริษัทควรผลิตลูกฟุตบอลและลูกบาส
อย่างละกี่ลูกต่อสัปดาห์ เพื่อให้ได้กำไรรวมสูงสุด

## Slide 82
กำหนด X1 = จำนวนลูกฟุตบอลที่ควรผลิตในสัปดาห์หน้า
X2 = จำนวนลูกบาสเก็ตบอลที่ควรผลิตในสัปดาห์หน้า
Z = กำไรรวมต่อสัปดาห์
1.กำหนดตัวแปรของปัญหา
คือ จำนวนลูกฟุตบอล X1 และจำนวนลูกบาสเก็ตบอล X2 ที่ควรผลิตในสัปดาห์หน้า
2. สร้างสมการเป้าหมาย
ผลิตลูกฟุตบอล X1 ลูกจะได้กำไรลูกละ 16 บ. ดังนั้น กำไรจากการขายฟุตบอล 16X1
ผลิตลูกบาสเก็ตบอล X2 ลูก จะได้กำไรลูกละ 12 บ. ดังนั้น กำไรจากการขายลูกบาสเก็ตบอล เท่ากับ 12X2
กำไรรวม Z= 16X1+12X2

## Slide 83
3. เงื่อนไขหรือข้อจำกัด
เงื่อนไขที่ 1 : ปริมาณยางที่มีสัปดาห์หน้า 500 กก.
- ลูกบอล 1 ลูกใช้ยาง 2 กก.
- ลูกบาส 1 ลูกใช้ยาง 3 กก.
ดังนั้น เงื่อนไขการใช้ยางในการผลิต 2X1+3X2 ≤ 500
เงื่อนไขที่ 2 : ปริมาณหนังที่มีในสัปดาห์หน้า 800 ตารางฟุต - ลูกบอล 1 ลูกใช้หนัง 5 ตารางฟุต
- ลูกบาส 1 ลูกใช้หนัง 4 ตารางฟุต
ดังนั้น เงื่อนไขการใช้หนังในการผลิต 5X1+4X2 ≤ 800

## Slide 84
4. เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวแปร
X1≥ 0, X2≥ 0 เนื่องจากหากไม่มีการผลิตจะมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าผลิตจะมีค่าเป็นบวก
สรุป ปัญหาเขียนในรูปโปรแกรมเชิงเส้นตรงได้ดังนี้
Z= 16X1+12X2
เงื่อนไข 2X1+3X2 ≤ 500
5X1+4X2 ≤ 800
X1≥ 0, X2≥ 0

## Slide 85
ตัวอย่างที่ 2
กัลยาได้รับมรดกจำนวน 500,000 บ.เธอต้องการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง โดยผลตอบแทนฝากประจำอัตราดอกเบี้ย 4% ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 5% ซื้อหุ้นสื่อสาร 7% และหุ้นพลังงาน 4.5% เพื่อกระจายความเสี่ยงกัลยาจึงกำหนดการลงทุนดังนี้
- ฝากประจำไม่เกิน 230,000 บ.
- ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไม่เกิน 150,000 บ.
- ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไม่เกินเงินที่นำมาฝากประจำ
- ลงทุนในหุ้นสื่อสารไม่เกิน 120,000 บ.
- ลงทุนในหุ้นพลังงานไม่เกิน 220,000 บ.
- จำนวนเงินที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นสื่อสารไม่เกิน 70% ของเงินที่นำไปฝากประจำและหุ้นด้านพลังงาน
กัลยาควรจัดสรรการลงทุนอย่างไร

## Slide 86
วิธีทำ กำหนดเป้าหมาย คือการได้รับผลตอบแทนสูงสุด และตัวแปรการตัดสินใจ
X1 = จำนวนเงินฝากประจำ (บาท)
X2 = จำนวนเงินที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบาล (บาท)
X3 = จำนวนเงินที่จะซื้อหุ้นสื่อสาร (บาท)
X4 = จำนวนเงินที่จะซื้อหุ้นพลังงาน (บาท)
Z = ผลตอบแทนรวม (บาท)

## Slide 87
สมการเป้าหมาย
Maximize Z= 0.04X1+0.05 X2+0.07X3 +0.045X4

## Slide 88
เงื่อนไขที่ 3 : ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไม่เกิน 150,000 บ.
เงื่อนไขที่ 4 : ซื้อหุ้นสื่อสารไม่เกิน 120,000 บ.
เงื่อนไขที่ 5 : ลงทุนในหุ้นพลังงานไม่เกิน 220,000 บ.
เงื่อนไขที่ 6 : ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไม่เกินเงินฝากประจำ
เงื่อนไขที่ 7: เงินที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นสื่อสารไม่เกิน 70% ของเงินที่นำไปฝากประจำและหุ้นด้านพลังงาน
เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวแปร: X1,X2,X3,X4 ≥ 0
เงื่อนไขที่ 1 : การลงทุนทั้ง 4 ด้านต้องไม่เกินงบ
เงื่อนไขที่ 2 : ฝากประจำไม่เกิน 230,000 บ.

## Slide 89
ตัวอย่างที่ 3
ในการผลิตดินปีนใช้วัตถุดิบ 3 อย่างคือ ซัลเฟอร์ ถ่าน และเกลือชนิดพิเศษ โดยดินปืนจะมีถ่านอย่างน้อย 20% แต่ต้องไม่เกิน 25% ปริมาณเกลือชนิดพิเศษต้องไม่มากกว่า 45% ของปริมาณถ่านที่ใช้ได้ เพื่อป้องกันการระเบิด ผลรวมของ 45% ของปริมาณซัลเฟอร์และ 65% ของปริมาณถ่านและ 25% ของเกลือชนิดพิเศษที่ใช้ ต้องไม่มากกว่า 30% ของดินปืนที่ผลิตได้ ในบรรดาวัตถุดิบทั้งหมด ซัลเฟอร์มีราคาแพงที่สุด ควรใช้วัตถุชนิดใดปริมาณเท่าใด เพื่อให้ใช้ซัลเฟอร์น้อยที่สุด และเป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนด

## Slide 90
วิธีทำ ปัญหานี้เป็นปัญหาการหาค่าต่ำสุด (Minimize)
กำหนดให้ X1 = ปริมาณซัลเฟอร์ (กก.)
X2= ปริมาณถ่าน(กก.)
X3= ปริมาณเกลือชนิดพิเศษ(กก.)
Minimize Z = X1

## Slide 91
เงื่อนไขที่: 1 ในดินปืนต้องมีถ่านอย่างน้อย 20% แต่ไม่เกิน 25%
เงื่อนไขที่: 2 เกลือชนิดพิเศษต้องไม่มากกว่า 45% ของปริมาณถ่านที่ใช้ได้
เงื่อนไขที่: 3 45% ของปริมาณซัลเฟอร์และ 65% ของปริมาณถ่านและ 25% ของเกลือชนิดพิเศษที่ใช้ ต้องไม่มากกว่า 30% ของดินปืนที่ผลิตได้
เงื่อนไขที่: 4 ดินปืน 1 กก.ที่ผลิตได้ ประกอบด้วยวัตถุ 3 ชนิด
เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวแปร: X1,X2,X3, ≥ 0

## Slide 92
โจทย์พิเศษ
บริษัทแห่งหนึ่งผลิตเสื้อ 3 ชนิดออกจำหน่ายโดยจะผลิตเสื้อไหมพรมอย่างน้อยที่สุด 6,000 ชิ้น เสื้อกันหนาวอย่างมากที่สุด ไม่เกิน 24,000 ชิ้น และกางเกงยีนไม่เกิน 35,000 ชิ้น ซึ่งบริษัทมีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าอยู่ 2 ประเภท คือ เครื่องจักร A และเครื่องจักร B สามารถผลิตได้ ดังนี้
รายการสินค้า เครื่องจักร A เครื่องจักร B
เสื้อไหมพรม(ชิ้น/เดือน) 75 100
เสื้อกันหนาว(ชิ้น/เดือน) 200 150
กางเกงยีน(ชิ้น/เดือน) 260 250
สามารถประมาณการผลิตสินค้าโดยใช้เครื่องจักร A จะได้กำไรเฉลี่ยเครื่องละ 97,500 บาท เครื่องจักร B จะได้กำไรเฉลี่ยเครื่องละ120,000 บาท บริษัทควรใช้เครื่องจักรแต่ละประเภทกี่เครื่องจึงจะทำให้บริษัทได้กำไรมากที่สุด

## Slide 93
กำหนดตัวแปร
X1= จำนวนเครื่องจักร A
X2= จำนวนเครื่องจักร B
2. สมการเป้าหมาย
MaxZ = 97,500X1 + 120,000X2
3. ข้อจำกัด
75X1+100X2 ≥ 6,000
200X1+1,500X2 ≤ 24,000
260X1+250X2 ≤ 35,000
4. เงื่อนไข
X1≥ 0, X2≥ 0

## Slide 94
วิธีแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นตรง
1. วิธีกราฟ (Graphical method) ใช้ในกรณีที่ตัวแปรมี 2 ตัว
2. วิธีซิมเพลก (Simplex method) ใช้ในกรณีที่มีตัวแปรมากกว่า 2 ตัว
3. โปรแกรมสำเร็จรูป

## Slide 95
การแก้ปัญหาโดยวิธีกราฟ (Graphical Method)
เป็นวิธีการแก้ปัญหากรณีปัญหามีตัวแปร 2 ตัว
(X1 และ X2) ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและนิยมใช้เหมาะกับปัญหากำหนดการเชิงเส้นขนาดเล็ก มีจำนวนเงื่อนไขบังคับไม่มากจนเกินไป โดยมีขั้นตอนในการแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) เปลี่ยนเครื่องหมายอสมการ ได้แก่ เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) และเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) ในสมการเงื่อนไขบังหรือข้อจำกัดให้เป็นเครื่องหมายสมการหรือเครื่องหมายเท่ากับ (=)

## Slide 96
2) หาจุดตัดแกนนอนและแกนตั้งกราฟ และสร้างเส้นตรงแสดงเงื่อนไขบังคับ
กำหนดให้ตัวแปร X1 เป็นตัวแปรในแกนนอน
X2 เป็นตัวแปรในแกนตั้ง
หาจุดตัดแกนนอนและแกนตั้งจากสมการเงื่อนไขบังคับทีละสมการ ดังนี้
- ต้องการหาจุดตัดแกนตั้ง ให้กำหนดค่าให้ตัวแปรที่ 1 หรือ X1 มีค่าเป็น 0 แล้ว แก้สมการเพื่อหาค่าตัวแปรอีกตัวหนึ่งหรือ X2 ซึ่งจะเป็นค่าจุดตัดแกนตั้ง แล้วทำจุดหรือเครื่องหมายแสดงค่าไว้บนแกนตั้ง
- ต้องการหาค่าจุดตัดแกนนอน ให้กำหนดให้ตัวแปรที่ 2 หรือ X2 มีค่าเป็น 0 แล้ว แก้สมการเพื่อหาค่าตัวแปรอีกตัวหนึ่งหรือ X1 ซึ่งจะเป็นค่าจุดตัดแกนนอน แล้วทำจุดหรือเครื่องหมายแสดงค่าไว้บนแกนนอน

## Slide 97
จากนั้นลากเส้นตรงเชื่อมจุดที่แสดงค่าจุดตัดแกนตั้งและจุดตัดแกนนอนที่ทำเครื่องหมายไว้ เพื่อสร้างเป็นเส้นกราฟให้ครบทุกเส้นที่เป็นเงื่อนไขบังคับ
3) ระบุพื้นที่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ระบุบริเวณผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของแต่ละสมการเงื่อนไขบังคับทุกสมการ โดยพิจารณาพื้นที่ที่เกิดจากการทับซ้อนหรือร่วมกันของเงื่อนไขบังคับทุกข้อ เช่น หากมีเงื่อนไขบังคับ 3 สมการ พื้นที่ที่เป็นไปได้ต้องเกิดจากพื้นที่ที่ทับซ้อนหรือร่วมกันของเงื่อนไขทั้ง 3 สมการ ซึ่งการระบุพื้นที่ที่เป็นไปได้ของสมการเงื่อนไขบังคับจะพิจารณาจากเครื่องหมายในสมการว่าเป็นอย่างไร ดังนี้

## Slide 98
- หากเงื่อนไขบังคับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) หมายความว่า ค่าที่เป็นคำตอบของสมการเงื่อนไขบังคับนั้นมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าบนเส้นกราฟที่สร้างขึ้น ให้ระบุพื้นที่ที่เป็นคำตอบของสมการเงื่อนไขบังคับนี้ด้านในหรือพื้นที่ใต้เส้นกราฟนั้นเป็นต้นไป
- หากเงื่อนไขบังคับเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) หมายความว่า ค่าที่เป็นคำตอบของสมการเงื่อนไขบังคับนั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าบนเส้นกราฟที่สร้างขึ้น ให้ระบุพื้นที่ที่เป็นคำตอบของสมการเงื่อนไขบังคับนี้ด้านนอกหรือด้านขวามือของเส้นกราฟนั้นเป็นต้นไป

## Slide 99
4) หาผลลัพธ์ตามสมการเป้าหมาย ซึ่งมี 2 วิธี คือ
4.1) สร้างเส้นตรงแสดงสมการเป้าหมาย โดยวิธีการลากเส้นฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์หรือสมการเป้าหมาย สัมผัสกับจุดที่เป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น หากวัตถุประสงค์ต้องการค่าสูงสุด (Max Z) ให้เลือกจุดที่เส้นตรงที่แสดงสมการเป้าหมายสัมผัสหลังสุดหรือให้ค่าสูงสุด แต่ถ้าวัตถุประสงค์ต้องการค่าต่ำสุด (Min Z) ให้เลือกจุดที่เส้นตรงสมการเป้าหมายสัมผัสก่อนหรือให้ค่าต่ำสุด
4.2) วิธีทดสอบจุดยอดของบริเวณที่ผลลัพธ์อาจเป็นไปได้ทุกจุดบนกราฟ โดยพิจารณาจุดที่อาจจะเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ หรือตามเป้าหมายของตัวแบบ

## Slide 100
5) อธิบายผลลัพธ์ จากผลลัพธ์ที่ได้และเป็นไปตามสมการเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของตัวแบบ เช่น หากตัวแบบมีเป้าหมายต้องการค่าสูงสุด จะเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเป็นค่าสูงสุด แต่หากตัวแบบมีเป้าหมายต้องการค่าต่ำสุด จะเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเป็นค่าต่ำสุด

## Slide 101
ตัวอย่าง 1
Max Z= 8X1+6X2
ข้อจำกัด 4X1+2X2 ≤ 60
2X1+4X2 ≤ 48
ข้อกำหนดตัวแปรมีค่าไม่ติดลบ
X1,X2 ≥ 0

## Slide 102
ข้อจำกัด 4X1 + 2X2 < 60
2X1 + 4X2 < 48
ข้อกำหนดของตัวแปร ต้องมีค่าไม่ติดลบ
X1, X2 > 0
2. สร้างแกนของกราฟ
กำหนดให้ X1 (การผลิตโต๊ะ) แทนแกนนอน
X2 (การผลิตเก้าอี้) แทนแกนตั้ง

## Slide 103
3. นำข้อจำกัดมาหาค่า X1, X2 เพื่อสร้างกราฟ
3.1 4X1 + 2x2 < 60
ถ้า X1 = 0 ; 4(0) + 2X2 = 60
X2 = 30
ถ้า X2 = 0 ; 4X1 + 2 (0) = 60
X1 = 15
: (0,30) , (15,0)

## Slide 104
3.2 2X1 + 4X2 < 48
ถ้า X1 = 0 ; 2(0) + 4X2 = 48
X2 = 12
ถ้า X2 = 0; 2X1 + 4 (0) = 48
X1 = 24
: (0,12) , (24,0)

## Slide 105
X2
X1
(0,30) A
(0,12) E
4X1 + 2X2 < 60
2X1 + 4X2 < 48
0
B (15,0)
C (24,0)

## Slide 106
X2
X1
(0,30) A
(0,12) E
4X1 + 2X2 < 60
2X1 + 4X2 < 48
D (12,6)
0
B (15,0)
C (24,0)

## Slide 107
4. หาจุดตัดของสมการ ที่ จุด D
4X1 + 2X2 = 60………….1
2X1 + 4X2 = 48………….2
สมการที่ 2 x 1 8X1 + 4X2 = 120…………3
สมการที่ 3 - 2 6X1 = 72
X1 = 12

## Slide 108
แทนค่า X1 = 12 ในสมการที่ 1
4(12) + 2X2 = 60
48 + 2X2 = 60
X2 = 6
ดังนั้น จุด D คือ (12,6)

## Slide 109
5. เลือกค่าที่ดีที่สุด (Optimal Solution)
นำจุดมุมทุกจุดที่อยู่ในพื้นที่คำตอบ แทนค่าลงในสมการเป้าหมาย
Max Z = 8X1 +6X2
จุด E(0,12) = 8(0) + 6(12) = 72
จุด D(12,6) = 8(12) + 6(6) = 132
จุด B(15,0) = 8(15) + 6(0) = 120
จุด O(0,0) = 8(0) + 6(0) = 0
ดังนั้นจะเห็นว่า จุด D (X1=12, X2=6)
ให้ค่า Z สูงสุด เท่ากับ 132

## Slide 110
สรุป ผลิตโต๊ะ X1 = 12 ตัว/สัปดาห์
ผลิตเก้าอี้ X2 = 6 ตัว/สัปดาห์
จะได้กำไรสูงสุด = 132 บาท/สัปดาห์

## Slide 111
ตัวอย่างที่ 2
Min Z = 6X1+3X2
ข้อจำกัด 2X1+4X2 ≥ 16
4X1+3X2 ≥ 24
ข้อกำหนดตัวแปรมีค่าไม่ติดลบ
X1,X2 ≥ 0

## Slide 112
แบบฝึกหัดที่ 1 Max Z = 7X1+15X2
ข้อจำกัด X1+2X2 ≤ 50
X1+X2 ≤ 80
X1+3X2 ≤ 63 (เปลี่ยนจาก 64)
X1, X2 ≥ 0
แบบฝึกหัดที่ 2 Min Z = 20X1+30X2
ข้อจำกัด X1+2X2 ≥ 40
3X1+2X2 ≥ 60
X2 ≥ 10
X1, X2 ≥ 0

## Slide 113
แบบฝึกหัดที่ 3 Min Z = 3X1+5X2
ข้อจำกัด 2X1+5X2 ≥ 10
4X1+X2 ≤ 12
3X1+6X2 ≥ 18
X2≤ 6
X1, X2 ≥ 0

## Slide 115
การบริหารโครงการด้วย PERT & CPM

## Slide 116
บทนำ
ในการดำเนิน/บริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะสิ่งที่จำเป็น คือ การดำเนินการจัดการโครงการที่ต้องดำเนินการก่อนให้เสร็จสิ้น แล้วจึงค่อยดำเนินการต่อ ซึ่งบางครั้งต้องทำตามลำดับก่อนหลัง แต่บางโครงการสามารถดำเนินพร้อมกันได้
ดังนั้น การวิเคราะห์ที่นำมาใช้นั้น คือการบริหารโครงการด้วย PERT & CPM

## Slide 117
เทคนิคที่นิยมใช้ในการบริหารโครงการ
- 2. PERT
(Program Evaluation Research)
- 3. CPM (Critical Path)
(เหมาะสำหรับโครงการใหญ่)
- 1. เทคนิค Gantt Chart
(เหมาะสำหรับโครงการเล็ก)

## Slide 118
มาจาก Critical Path Method หมายถึง วิธีวิเคราะห์เส้นทางวิกฤติ
เป็นเทคนิคที่ทราบระยะเวลาในการปฏิบัติงานย่อยแต่ละงาน ใช้บริหารและประเมินโครงการที่เคยทำมาก่อน ดังนั้น เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมจะเป็นเวลาที่แน่นอน เพราะสามารถคำนวณได้จากข้อมูลที่เคยทำมาก่อน จึงมีความแน่นอนของโครงการทั้งกิจกรรม และระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
CPM

## Slide 119
Program Evaluation and Review Technique หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินผลโครงการที่ไม่สามารถทราบระยะเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงานย่อยแต่ละงาน ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ไม่เคยทำมาก่อน ผู้วิเคราะห์ต้องใช้การประมาณระยะเวลาโดยประมาณ คำนวณโดยใช้ความน่าจะเป็น
PERT

## Slide 120
เป็นเทคนิคที่วางแผนเกี่ยวกับเวลาในการปฏิบัติงานย่อยต่างๆ โดยมีระยะเวลาในการเริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการ โดยมีการเขียนลำดับการทำงาน และมีการแสดงงานย่อย ๆ ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
เทคนิค Gantt Chart

## Slide 121
ตัวอย่าง 1 โครงการสร้างบ้านหลังหนึ่ง ประกอบด้วยงานย่อย 7 งาน รายละเอียด ดังนี้ (Gantt Chart)
งาน | ระยะเวลา (เดือน) | งานที่ต้องทำเสร็จก่อน
A. ออกแบบบ้าน | 1 | -
B. การวางผังบ้าน | 2 | A
C. สั่งซื้อวัตถุดิบ | 1 | A
D. สร้างตัวบ้าน | 5 | B,C
E. ทาสี | 1 | D
F. ตกแต่งภายใน | 1 | E
G. เก็บรายละเอียด | 1 | F
รวม | 12 | 

## Slide 122
งานย่อย | ระยะเวลา (เดือน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
A | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  | x | X |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D |  |  |  | x | x | x | x | X |  |  | 
E |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x
Gantt Chart

## Slide 123
ข้อดีของ Gantt Chart
1. สามารถระบุระยะเวลาที่โครงการจะเสร็จได้อย่างชัดเจน
2. สามารถระบุได้ว่ามีงานใดบ้างที่สามารถดำเนินงานไปพร้อม ๆ กันได้
3. สามารถบอกระยะเวลาที่สามารถเลื่อนการปฏิบัติงานได้ ทำให้สามารถระบุเวลาที่เหลือได้ โดยเลื่อนเวลาออกไปในบางงาน
ข้อเสียของ Gantt Chart
ใช้ได้ดีในกรณีที่เป็นโครงการขนาดเล็ก แต่ถ้าเป็นโครงการที่เป็นขนาดใหญ่ ๆ มีงานย่อยจำนวนมาก จะทำให้ดูและวิเคราะห์ยุ่งยากมากขึ้น ซึ่งอาจไม่เหมาะสม

## Slide 124
วัตถุประสงค์การใช้ PERT & CPM
1) เพื่อช่วยในการวางแผนโครงการ
2) เพื่อช่วยในการควบคุมโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
3) เพื่อช่วยในการบริหารทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ให้เป็นไปตามกำหนด ไม่ให้โครงการใช้ทรัพยากรเกินกว่าที่กำหนดไว้
4) ช่วยให้ทราบผังงาน และโครงสร้างของกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ผู้วิเคราะห์สามารถวางระบบการทำงานได้อย่างเป็นแบบแผนหรือเป็นขั้นเป็นตอน
5) เพื่อช่วยในการบริหารโครงการ ให้โครงการสามารถแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้โครงการเกิดความเสียหาย

## Slide 125
ขั้นตอนของเทคนิค PERT & CPM
ขั้นที่ 1 ศึกษารายระเอียดของโครงการประกอบด้วยงานย่อยอะไรบ้าง เรียงลำดับงานย่อยต่างๆ
ขั้นที่ 2 นำความสัมพันธ์ของงานย่อยต่างๆ ในโครงการทั้งหมดมาเขียนข่ายงาน (Network) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของงานย่อยต่างๆ ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ
ขั้นที่ 3 คำนวณหาเส้นทางวิกฤติ (Critical path) โดยพิจารณาจากเส้นทางในข่ายงาน
ขึ้นที่ 4 ใช้ข่ายงานที่เขียนมาเพื่อช่วยในการวางแผน จัดตารางการทำงาน

## Slide 126
สัญลักษณ์และความหมายของการสร้างข่ายงาน
จุดเชื่อม (Node) แสดงถึงเหตุการณ์เริ่มต้นหรือสิ้นสุดของกิจกรรม
C
A
เส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดเชื่อม แสดงถึงกิจกรรม โดยมีหัวลูกศรแสดงถึงจุดสิ้นสุดของกิจกรรมนั้นๆ
c
a
เส้นประที่เชื่อมระหว่างจุดเชื่อม แสดงถึงกิจกรรมสมมุติ (Dummy activity) คือ กิจกรรมที่ไม่มีตัวตนจริงๆในโครงการแต่นำมาใส่ไว้ในข่ายงานเพื่อช่วยในการแสดงขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมบางกิจกรรมให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

## Slide 127
หลักเกณฑ์ของการสร้างข่ายงาน
1. ข่ายงานจะมีจุดเริ่มต้น/สิ้นสุดเพียงโครงการเดียว
2.งานย่อยของแต่ละงานแทนด้วยลูกศรเพียงอันเดียวเท่านั้น
4
5
E
D
C
B
A
จุดเริ่มต้นโครงการ
จุดสิ้นสุดโครงการ

## Slide 128
การวิเคราะห์ข่ายงาน
1. โครงการมีกิจกรรมใดบ้าง
2. ลำดับความต่อเนื่องของกิจกรรม
3. กำหนดเวลาหรือคำนวณเวลาเฉลี่ยการทำงานของกิจกรรมต่าง ๆ
4. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมวิกฤต (Critical activity)
5. กิจกรรมใดไม่เป็นกิจกรรมวิกฤต
6. โครงการที่ใช้ CPM คือ โครงการที่รู้เวลาการทำงานของกิจกรรม
7. โครงการที่ใช้ PERT คือโครงการที่ต้องคำนวณเวลาเฉลี่ยของกิจกรรม

## Slide 129
หลักในการสร้างข่ายงาน
1) การใช้ลูกศร (Arrow Diagram) แทนกิจกรรม มีขั้นตอนและข้อกำหนด ดังนี้
1.1) ลูกศร 1 เส้น จะแสดงกิจกรรมเพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น
1.2) ลูกศรต้องเป็นเส้นตรง ไม่ควรเป็นเส้นโค้ง
2) ปลายหรือหางของลูกศรแทนจุดเริ่มต้นของกิจกรรม และหัวลูกศรแทน
2.1) จุดสิ้นสุดของกิจกรรม โดยการเขียนลูกศรจะเริ่มต้นจากซ้ายมือไปขวามือเสมอ นั่นคือ ลูกศรควรจะเดินหน้าจากซ้ายไปขวา ไม่ควรย้อนหลัง
2.2) หลีกเลี่ยงการเขียนลูกศรทับกัน
3) จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายหรือจุดสิ้นสุดต้องมีจุดเดียวเท่านั้น

## Slide 130
งาน | รายละเอียด | งานที่ต้องทำเสร็จก่อน | ระยะเวลา (สัปดาห์)
A | ซ่อมรางน้ำ | - | 2
B | ซ่อมท่อระบายน้ำ | - | 1
C | เดินสายไฟ | - | 1
D | ซ่อมหลังคา | A | 3
E | ปรับปรุงบริเวณบ้าน | B | 3
F | ทาสีภายใน | C | 2
G | ทาสีภายนอก | D | 3
H | ทำความสะอาด | F | 2
Ex.2 โครงการซ่อมบ้านพักประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

## Slide 131
จุดเริ่มต้นโครงการ
จุดสิ้นสุดโครงการ
A
D
B
C
E
F
G
H
ข่ายงานของโครงการซ่อมบ้านพัก
2
1
1
3
3
3
2
2

## Slide 132
กิจกรรม | กิจกรรมที่ต้องทำเสร็จก่อน
A | -
B | -
C | -
D | B
E | A,B
F | D
G | E
H | C
I | C
J | F,G,H,I
Ex.3 จงสร้างข่ายงานของโครงการตามรายละเอียดต่อไปนี้

## Slide 133
งาน | งานที่ต้องทำเสร็จก่อน | ระยะเวลา (สัปดาห์)
A | - | 5
B | - | 3
C | - | 2
D | B | 4
E | A,D | 6
F | C | 5
G | E,F | 7
Ex.4 จงสร้างข่ายงานโครงการ AB

## Slide 134
หลังจากสร้างข่ายงานแล้ว จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข่ายงาน เพื่อศึกษาว่าโครงการดังกล่าว จะใช้เวลารวมทั้งสิ้นเท่าใด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. งานวิกฤติ (Critical activity) เป็นงานที่สำคัญของโครงการ ซึ่งถ้างานวิกฤติไม่เสร็จตามกำหนดจะส่งผลให้งานอื่นล่าช้าตามไปด้วย
2. งานไม่วิกฤติ (Non Critical activity) เป็นงานที่อาจเริ่ม หรือเสร็จช้ากว่ากำหนดได้ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่องานอื่น ๆ
การวิเคราะห์ข่ายงาน

## Slide 135
การหางานวิกฤต
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข่ายงาน
- (Earliest Start : ES) เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของแต่ละกิจกรรมโดยไม่ส่งผลต่อกิจกรรมก่อนหน้าที่อยู่ติดกัน
- (Latest Start : LS) เวลาเริ่มต้นช้าที่สุดของแต่ละกิจกรรมโดยไม่ส่งผลให้โครงการต้องล่าช้าออกไป
- (Earliest Finish : EF) ระยะเวลาเสร็จที่เร็วที่สุดของแต่ละกิจกรรม
- (Latest Finish : LF) ระยะเวลาเสร็จที่ช้าที่สุดของแต่ละกิจกรรมโดยไม่ส่งผลให้โครงการต้องล่าช้าออกไป

## Slide 136
CPM (Critical Path Method)
เป็นเทคนิคที่ใช้ในการบริหารโครงการ โดยการนำกิจกรรมต่าง ๆ มาเขียนเครือข่ายแสดงความสัมพันธ์และคำนวณหาเวลาเพื่อควรเริ่มต้นเพื่อทำกิจกรรม และเวลาสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรม เพื่อทำให้โครงการสำเร็จโดยใช้เวลาสั้นที่สุด
เทคนิค CPM

## Slide 137
เทคนิค CPM เป็นเทคนิคที่ทราบระยะเวลาในการปฏิบัติงานย่อยแต่ละงานที่มีขั้นตอนการคำนวณ ดังนี้
1. การคำนวณหาเวลาเริ่มที่เร็วที่สุด (ES) และเวลาที่เสร็จเร็วที่สุด (EF)
2. การคำนวณหาเวลาเริ่มต้นที่ช้าที่สุด (LS) และเวลาที่เสร็จช้าที่สุด (LF)
3. การคำนวณหาเวลาที่เหลือ (Slack time : S)
4. การคำนวณหางานวิกฤติ (Critical activity)
5. คำนวณหาเส้นทางวิกฤติ (Critical path)
เทคนิค CPM

## Slide 138
การคำนวณหาเวลาเริ่มที่เร็วที่สุด (ES) และเวลาที่เสร็จเร็วที่สุด (EF)
การหาค่า ES และ EF จะเริ่มจากจุดเริ่มต้นโครงการหรือหาค่า ES ของงานแรกที่ต้องทำและจะหาค่า ES ของงานต่อเนื่องจากซ้ายไปขวาจนครบทุกงาน หรือจนจบโครงการ โดยคำนวณค่า EF จากสูตร
EF = ES + t
โดยที่ t แทน ระยะเวลาปฏิบัติงานของงานนั้น
2
1
EF
0
3
A
t=3
ES

## Slide 139
การหาค่า ES และ EF กรณีที่มีงานก่อนหน้ามีหลายงาน
D
ถ้ากำหนดค่า EF ของงาน B,C และ D ดังนี้
EFB = 6 EFC = 5 EFD = 7
ดังนั้น งาน G จะเริ่มได้ ก็ต่อเมื่องาน B C D เสร็จสิ้นแล้ว หมายความว่างานที่เสร็จสุดท้ายคือ งาน D ดังนั้น ESG = 7 นั่นเอง ทำให้ EFG = 11
G
B
C
6
5
7
4

## Slide 140
งาน | งานที่ต้องทำเสร็จก่อน | ระยะเวลา (สัปดาห์)
A | - | 4
B | - | 3
C | B | 2
D | B | 3
E | A,C | 2
F | E | 5
Ex.5 ผู้บริหารได้ประมาณเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนี้

## Slide 141
A | 0 | 4
4 |  | 
E | 5 | 7
2 |  | 
B | 0 | 3
3 |  | 
C | 3 | 5
2 |  | 
D | 3 | 6
3 |  | 
F | 7 | 12
5 |  | 
Ex.5 หาค่า ES และ EF
เริ่มต้น
สิ้นสุด

## Slide 142
การคำนวณหาเวลาเริ่มต้นที่ช้าที่สุด (Latest Start Time; LS) และเวลาเสร็จที่ช้าที่สุด (Latest Finish Time ; LF)
การหาค่า LS , LF นั้น จะเริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการย้อนไปทางซ้ายมือ หรือเป็นการคำนวณแบบย้อนกลับ จนถึงจุดเริ่มต้นโครงการ โดยที่เราจะต้องหาค่า LF ก่อน
จึงจะหาค่า LS ได้
ยกตัวอย่าง สามารถคำนวณได้ ดังนี้
LSH = LFH - tH
H | 18 | 21
3 | 18 | 21
LS LF

## Slide 143
A | 0 | 4
4 | 1 | 5
E | 5 | 7
2 | 5 | 7
B | 0 | 3
3 | 0 | 3
C | 3 | 5
2 | 3 | 5
D | 3 | 6
3 | 9 | 12
F | 7 | 12
5 | 7 | 12
Ex.5 หาค่า LS และ LF
เริ่มต้น
สิ้นสุด
โครงการนี้ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 12 สัปดาห์
เส้นทางวิกฤต คือ B-C-E-F

## Slide 144
เป็นงานที่มีเวลาเป็นศูนย์ หรืองานที่มีค่า
LS = ES ทำให้ไม่สามารถยืดหยุ่นในการทำงานได้ นอกจากนี้งานวิกฤติยังอาจเกิดจาก LF = EF อีกด้วย จึงไม่สามารถเลื่อนเวลาได้ ดังนั้น งานวิกฤติไม่สามารถเลื่อนเวลาได้ ถ้าหากเลื่อนจะทำให้โครงการเสร็จล่าช้าได้
งานวิกฤติ (Critical activity)

## Slide 145
จาก EX.5 นำมาเขียนสรุปค่าเวลาเหลือ และงานวิกฤติได้ดังนี้
งานย่อย | ES | LS | EF | LF | TS | งานวิกฤต
A | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 
B | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | งานวิกฤต
C | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | งานวิกฤต
D | 3 | 9 | 6 | 12 | 6 | 
E | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | งานวิกฤต
F | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 | งานวิกฤต
TS(total Slack)= LS-ES หรือ LF-EF

## Slide 146
คือ งานวิกฤติที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการ
จากตัวอย่างที่ 4 เส้นทางวิกฤต คือ B-C-E-F ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 12 สัปดาห์
วิธีการคำนวณหาเส้นทางวิกฤติ
1. หาค่าเวลาเหลือแล้วเลือกงานที่มีเวลาเหลือเป็นศูนย์ดังได้แสดงในตาราง
2. หาเส้นทางที่ยาว/ระยะเวลาสูง ที่สุดในการดำเนินโครงการ เนื่องจากเส้นทางวิกฤตเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดหรือใช้ระยะเวลาสูงสุด
เส้นทางวิกฤติ (Critical path)

## Slide 147
Ex.6 บริษัท S1 มีโครงการเปิดสาขาย่อยในภาคอีสาน จงสร้างข่ายงาน
คำนวณเวลาสิ้นสุดของโครงการและแสดงกิจกรรมวิกฤตของโครงการ
งาน | รายละเอียด | งานที่ต้องทำเสร็จก่อน | ระยะเวลา (สัปดาห์)
A | เลือกทำเลที่ตั้ง | - | 3
B | วางแผนการจัดองค์กร | - | 5
C | กำหนดความต้องการของบุคลากร | ให้งาน B เสร็จก่อน | 3
D | ออกแบบจัดสำนักงาน | A และ C เสร็จก่อน | 4
E | ตกแต่งภายใน | จะทำเมื่อ D เสร็จ | 8
F | คัดเลือกพนักงานเก่า | จะทำเมื่อ C เสร็จ | 2
G | รับพนักงานใหม่ | งาน F ต้องเสร็จก่อน | 4
H | ย้ายเอกสารและเครื่องใช้สำนักงาน | งาน F ต้องเสร็จก่อน | 2
I | ติดต่อธนาคารท้องถิ่น | จะทำเมื่อ B เสร็จ | 5
J | ฝึกอบรมพนักงานใหม่ | ทำเมื่อ E,G,H เสร็จ | 3

## Slide 148
กิจกรรม | กิจกรรมที่ต้องทำเสร็จก่อน | เวลา (วัน)
A | - | 4
B | A | 3
C | B | 5
D | B | 4
E | A | 8
F | D,E | 6
G | C,F | 5
H | E | 9
I | G,H | 3
Ex.7 จงสร้างข่ายงาน คำนวณเวลาเสร็จสิ้นของโครงการ และแสดงกิจกรรมวิกฤติของโครงการต่อไปนี้

## Slide 149
เทคนิค PERT (Program Evaluation Research Task)
เทคนิคนี้ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถประมาณระยะเวลาดำเนินงานที่แน่นอนในการทำกิจกรรมต่างๆได้จึงต้องประมาณเวลาของแต่ละกิจกรรม 3 ค่า คือ
a = ระยะเวลาที่คาดกิจกรรมจะเสร็จได้เร็วที่สุด (Optimistic time) ในกรณีที่ไม่มีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
b = ระยะเวลาที่คาดว่าจะทำงานเสร็จได้ช้าที่สุด (Pessimistic time) ในกรณีที่มีอุปสรรคมากที่สุด m = ระยะเวลาที่สามารถทำงานเสร็จได้โดยส่วนมาก (Most likely time) ในกรณีทุกอย่างดำเนินไปอย่างปกติ

## Slide 151
ค่าความน่าจะเป็นที่โครงการจะแล้วเสร็จตามที่กำหนด
Z = เวลาที่กำหนด – เวลาเฉลี่ย
ผลรวมของค่าความแปรปรวนของกิจกรรมวิกฤต

## Slide 152
กิจกรรม | กิจกรรมที่ต้องทำให้เสร็จก่อน | เวลาในการดำเนินงาน (วัน) |  |  | เวลา | ความแปรปรวน
 |  | a | m | b |  | 
A | - | 1 | 2 | 3 |  | 
B | - | 2 | 4 | 5 |  | 
C | A | 2 | 3 | 5 |  | 
D | B | 3 | 4 | 6 |  | 
E | C | 1 | 4 | 7 |  | 
F | A | 3 | 7 | 8 |  | 
G | D,E | 3 | 4 | 9 |  | 
H | F,G | 4 | 6 | 7 |  | 
ตัวอย่าง โครงการสร้างสวนสาธารณะ มีรายละเอียดดังนี้
1. จงสร้างข่ายงาน
2. หาเส้นทางวิกฤตและระยะเวลาเฉลี่ยของโครงการ
3. หาค่าความน่าจะเป็นที่โครงการนี้จะเสร็จใน 45 วัน

## Slide 153
Ex.9 โครงการซ่อมบำรุงอาคารพาณิชย์ มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม | กิจกรรมที่ต้องทำให้เสร็จก่อน | เวลาในการดำเนินงาน (วัน) |  | 
 |  | a | m | b
A | - | 1 | 2 | 3
B | - | 2 | 3 | 4
C | A | 1 | 2 | 3
D | B | 2 | 4 | 6
E | C | 1 | 4 | 7
F | C | 1 | 2 | 9
G | D,E | 3 | 4 | 11
H | F,G | 1 | 2 | 3
1. จงสร้างข่ายงาน, หาทางวิกฤตและระยะเวลาเฉลี่ยของโครงการ
2. หาความน่าจะเป็นที่โครงการนี้จะเสร็จภายใน 16 วัน

## Slide 154
Ex.10 โครงการจัดซื้อหนังสือ มีรายละเอียดดังนี้
งาน | งานที่ต้องทำให้เสร็จก่อน | ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน) |  | 
 |  | a | m | b
A | - | 5 | 6 | 7
B | - | 5 | 12 | 13
C | A | 6 | 8 | 10
D | A | 4 | 10 | 10
E | C | 5 | 6 | 13
F | B,D | 7 | 7 | 10
G | E,F | 4 | 7 | 10
1. จงสร้างข่ายงาน
2. หาเส้นทางวิกฤตและระยะเวลาเฉลี่ยของโครงการ
3. หาค่าความน่าจะเป็นที่โครงการนี้จะเสร็จใน 30 วัน

## Slide 155
Ex.11 โครงการติดตั้งเครื่องจักร มีรายละเอียดดังนี้
งาน | งานที่ต้องทำให้เสร็จก่อน | ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน) |  | 
 |  | a | m | b
A | - | 7 | 10 | 12
B | - | 16 | 18 | 20
C | - | 7 | 8 | 9
D | A | 9 | 12 | 17
E | B | 20 | 24 | 26
F | C | 14 | 18 | 20
G | D,E | 2 | 3 | 7
1. จงสร้างข่ายงาน
2. หาเส้นทางวิกฤตและระยะเวลาเฉลี่ยของโครงการ
3. หาค่าความน่าจะเป็นที่โครงการนี้จะเสร็จใน 47 วัน

## Slide 157
ปัญหาการขนส่ง

## Slide 158
ปัญหาการขนส่ง (Transportation problem)
เป็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรสินค้าจากแหล่งต้นทาง(ได้แก่ โรงงาน โกดัง คลังสินค้า) ไปยังแหล่งปลายทาง (ได้แก่ ร้านค้า ลูกค้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งรวมต่ำที่สุด ดังนั้นปัญหาการขนส่ง จึงเป็นปัญหาที่ต้องการหาค่าที่ต่ำที่สุด (Minimize problem) นั่นเอง

## Slide 159
การใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรง เพื่อประยุกต์กับปัญหาทางการขนส่ง โดยมีเป้าหมายคือ เพื่อจัดรายการขนส่งให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
ลักษณะของรูปแบบปัญหาในเบื้องต้น เป็นการแก้ปัญหาการจัดการขนส่ง จำนวนวัสดุจากแหล่งผลิตคือโรงงาน ไปยังสถานที่เก็บ/ตัวแทนจำหน่าย เพื่อรอการใช้งาน
โดยที่แหล่งผลิตมีอยู่หลายแห่ง และอยู่ในที่ต่างๆกัน และมีขนาดของการผลิตที่ต่างกันด้วย นอกจากนี้สถานที่เก็บ/ตัวแทนจำหน่าย มีอยู่หลายแห่งซึ่งอยู่ในสถานที่ต่างๆกัน และมีความสามารถในการเก็บวัสดุหรือใช้วัสดุได้จำกัดและในจำนวนไม่เท่ากัน
ปัญหาการขนส่ง

## Slide 160
1
2
m
1
2
n
S1
S2
Sm
d1
d2
dn
โรงงาน หรือแหล่งผลิต
สถานที่ก่อสร้าง/โกดัง
มีแหล่งผลิต m แหล่ง สถานที่ก่อสร้าง/โกดัง n แห่ง
แต่ละแหล่งผลิตมีการขนส่งวัสดุไปยังสถานที่ก่อสร้าง/โกดังต่างๆ
รูปแบบปัญหาการขนส่ง
.....
.....

## Slide 161
ปลายทาง ต้นทาง | 1 | 2 | .... | 3 | ai
A |  |  |  |  | a1
B |  |  |  |  | a2
: |  |  |  |  | :
C |  |  |  | Xij | am
bj | b1 | b2 | …. | bn | 
C11
C22
C1n
C12
C…
Cmn
C…
C2n
C:
Cm2
C21
C:
Cm1
C:
C:
C…
ตารางปัญหาการขนส่ง
ค่าขนส่งต่อหน่วยในการขนส่งสินค้าจาก ต้นทางไปยังปลายทาง
จำนวนสินค้าที่ส่งจากแหล่งต้นทาง i ไปยังแหล่งปลายทางที่ j

## Slide 162
ขั้นตอนการแก้ปัญหาการขนส่ง
ขั้นที่1 การหาผลลัพธ์เบื้องต้น ที่นิยมใช้มี 2 เทคนิค
วิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest Corner Method)
วิธีโวเกล (Vogel’ s Approximation Method )(VAM)
ขั้นที่ 2 การหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เป็นการนำผลลัพธ์เบื้องต้น มาศึกษาว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้ค่าขนส่งรวมต่ำสุดหรือยัง ถ้ายังจะมีการปรับผลลัพธ์เบื้องต้นเพื่อทำให้ค่าขนส่งรวมลดลง อาจมีการปรับครั้งเดียวหรือหลายๆครั้ง จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่ทำให้ค่าขนส่งรวมต่ำสุด โดยคือเทคนิคที่ใช้ปรับคือ วิธีโมดิ (MODI)

## Slide 163
วิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว พิจารณาเฉพาะจำนวนสินค้าเท่านั้น ไม่ได้พิจารณาค่าขนส่งเลย ให้เริ่มต้นที่ช่อง (1,1)
Ex.1 บริษัทผลิตจักรยาน 3 แห่ง คือ A,B,C มีตัวแทนจำหน่าย 3 แห่ง โดยโรงงาน A,B,C ผลิตจักรยาน ได้ 25,40,30 คันตามลำดับ ขณะที่ตัวแทนจำหน่ายมีความต้องการจักรยานเดือนละ 30,30,35 คัน ตามลำดับ แสดงดังตาราง
การหาผลลัพธ์เบื้องต้น

## Slide 164
ตัวแทน โรงงาน | 1 | 2 | 3 | Ai
A |  |  |  | 25
B |  |  |  | 40
C |  |  |  | 30
bj | 30 | 30 | 35 | 95
Ex.1 ตารางแสดงค่าขนส่ง (หน่วย: บาท) วิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือ
3
2
3
2
2
4
3
3
3

## Slide 165
สรุปผลลัพธ์การจัดส่งรถจักรยาน เมื่อใช้วิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือ
โรงงาน A ส่งจักรยาน 25 คัน ให้ตัวแทนที่ 1 มีค่าขนส่ง = 25x3=75 บ.
โรงงาน B ส่งจักรยาน 5 คัน ให้ตัวแทนที่ 1 มีค่าขนส่ง = 5x4=20 บ.
โรงงาน B ส่งจักรยาน 30 คัน ให้ตัวแทนที่ 2 มีค่าขนส่ง = 30x2=60 บ.
โรงงาน B ส่งจักรยาน 5 คัน ให้ตัวแทนที่ 3 มีค่าขนส่ง = 5x3=15 บ.
โรงงาน C ส่งจักรยาน 30 คัน ให้ตัวแทนที่ 3 มีค่าขนส่ง = 30x3=90 บ.
รวมค่าขนส่ง 260 บ.
ใช้วิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือจะมีค่าขนส่งรวม 260 บาท

## Slide 166
Ex2. บริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ มีโรงงานอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เชียงใหม่และระยอง ต้องส่งเฟอร์นิเจอร์ไปยังร้านค้า 3 ร้าน โดยมีตารางขนส่งดังนี้ จงใช้วิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อหาผลลัพธ์ (หน่วย:บาท)
ร้านค้า โรงงาน | 1 | 2 | 3 | ai
นครศรี- ธรรมราช |  |  |  | 300
เชียงใหม่ |  |  |  | 150
ระยอง |  |  |  | 250
bj | 200 | 200 | 300 | 
5
9
7
5
8
4
4
3
3

## Slide 167
Ex3. บริษัทคอนกรีตมีโรงงานผลิต 3 แห่ง และมีโครงการก่อสร้าง 3 โครงการในต่างจังหวัด โดยมีค่าขนส่งต่อรถบรรทุก 1 คัน ดังนี้ จงใช้วิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อหาผลลัพธ์
โครงการ โรงงาน | อุดร | อุบล | โคราช | ai
1 |  |  |  | 70
2 |  |  |  | 50
3 |  |  |  | 30
bj | 40 | 50 | 60 | 
10
9
7
6
12
4
5
8
11

## Slide 168
2. วิธีโวเกล เป็นวิธีที่นำค่าขนส่งต่อหน่วยมาพิจารณา จึงทำให้ค่าขนส่งรวมที่ใช้วิธี VAM มักจะต่ำกว่าวิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือ มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 : หาค่าความแตกต่างในแถวนอนและแถวตั้งแต่ละแถวโดยที่ผลต่างในแถว
i , j = ค่าขนส่งรองที่ต่ำสุด – ค่าขนส่งต่ำสุด
ขั้นที่ 2 : เลือกแถวหรือ Column ที่มีผลต่างมากที่สุด แล้วบรรจุค่า Xij ในแถวหรือ Column ที่เลือกมา โดยบรรจุค่า Xij ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในช่องที่มีค่า Cij (ค่าใช้จ่าย) น้อยที่สุด
ขั้นที่ 3 : ตัดแถวหรือ Column ที่มีไม่มีสินค้าคงเหลืออยู่ หรือตัดแถวตั้งที่ได้รับสินค้าครบแล้ว เริ่มไปทำขั้นทื่ 1 ใหม่ จนกระทั่งบรรจุ Xij ได้สอดคล้องกับ Ai, Bj ทั้งหมดจึงหยุด

## Slide 169
ตัวแทน โรงงาน | 1 | 2 | 3 | Ai
A |  |  |  | 25
B |  |  |  | 40
C |  |  |  | 30
bj | 30 | 30 | 35 | 95
Ex.1 บริษัทผลิตจักรยาน 3 แห่ง คือ A,B,C มีตัวแทนจำหน่าย 3 แห่ง โดยโรงงาน A,B,C ผลิตจักรยาน ได้ 25,40,30 คันตามลำดับ ขณะที่ตัวแทนจำหน่ายมีความต้องการจักรยานเดือนละ 30,30,35 คันตามลำดับ แสดงดังตาราง
วิธีโวเกล (VAM) ตารางแสดงค่าขนส่ง (หน่วย: บาท)
3
2
3
2
2
4
3
3
3

## Slide 170
ตัวแทน โรงงาน | 1 | 2 | 3 | Ai | ค่าแตกต่าง
A |  |  |  | 25 | 3-2=1
B |  | 30 |  | 40 | 3-2=1
C |  |  |  | 30 | 3-2=1
bj | 30 | 30 | 35 | 95 | 
ค่าแตกต่าง(แถวตั้ง) | 4-3=1 | 3-2=1 | 3-2=1 |  | 
3
2
3
2
2
4
3
3
3
ตารางแสดงค่าขนส่ง (หน่วย: บาท)
รอบที่ 1 โจทย์จาก EX.1

## Slide 171
ตัวแทน โรงงาน | 1 | 2 | 3 | Ai | ค่าแตกต่าง
A |  |  | 25 | 25 | 3-2=1
B |  | 30 |  | 40 | 4-3=1
C |  |  |  | 30 | 3-3=0
bj | 30 | 30 | 35 | 95 | 
ค่าแตกต่าง(แถวตั้ง) | 4-3=1 | - | 3-2=1 |  | 
3
2
3
2
2
4
3
3
3
ตารางแสดงค่าขนส่ง (หน่วย: บาท)
รอบที่ 2

## Slide 172
ตัวแทน โรงงาน | 1 | 2 | 3 | Ai | ค่าแตกต่าง
A |  |  | 25 | 25 | -
B |  | 30 | 10 | 40 | 4-3=1
C | 30 |  |  | 30 | 3-3=0
bj | 30 | 30 | 35 | 95 | 
ค่าแตกต่าง(แถวตั้ง) | 4-3=1 | - | 3-3=0 |  | 
3
2
3
2
2
4
3
3
3
ตารางแสดงค่าขนส่ง (หน่วย: บาท)
รอบที่ 3

## Slide 173
สรุปผลลัพธ์เบื้องต้นโดยวิธี VAM
โรงงาน A ส่งจักรยาน 25 คัน ให้ตัวแทนที่ 3 มีค่าขนส่ง = 25x2=50 บ. โรงงาน B ส่งจักรยาน 30 คัน ให้ตัวแทนที่ 2 มีค่าขนส่ง = 30x2=60 บ. โรงงาน B ส่งจักรยาน 10 คัน ให้ตัวแทนที่ 3 มีค่าขนส่ง = 10x3=30 บ. โรงงาน C ส่งจักรยาน 30 คัน ให้ตัวแทนที่ 1 มีค่าขนส่ง = 30x3=90 บ.
รวมค่าขนส่ง 230 บ.
จัดส่งจักรยานด้วยวิธี VAM จะต้องเสียค่าขนส่งรวม 230 บาท

## Slide 174
การหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
การหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เป็นขั้นตอนต่อจากการหาผลลัพธ์เบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นวิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือหรือวิธีโวเกล โดยต้องนำผลลัพธ์ที่ได้มาพิจารณาว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือยัง ถ้าดีแล้วคือมีการขนส่งรวมต่ำที่สุด แต่หากยังไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จะต้องปรับผลลัพธ์เพื่อลดค่าขนส่งรวมลง จนได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ขั้นที่1 ตรวจสอบผลลัพธ์เบื้องต้นว่าค่าใช้จ่ายหรือค่าขนส่งรวมต่ำที่สุดหรือไม่ หากยังไม่ต่ำที่สุดทำต่อขั้นที่ 2
ขั้นที่2 ทำการปรับผลลัพธ์เพื่อลดค่าขนส่งรวม จนไม่สามารถลดได้อีก จึงถือว่าผลลัพธ์สุดท้ายเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

## Slide 175
เทคนิคในการตรวจสอบและหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
คือวิธีโมดิ (MODI)
(Modified Distribution Method)
โดยแบ่งตัวแปรเป็น 2 กลุ่ม
ตัวแปรพื้นฐาน (Basic variable) คือ ตัวแปรของช่องที่มีค่า Xji > 0
ตัวแปรไม่พื้นฐาน (Non Basic variable) คือ ตัวแปรของช่องที่ไม่มีการขนส่ง
Xji = 0
จำนวนตัวแปรพื้นฐาน = จำนวนแถวนอน (m) +จำนวนแถวตั้ง (n) -1
จาก Ex.1 วิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือมีตัวแปรพื้นฐาน 5ตัว
จาก Ex.1 วิธี VAM มีตัวแปรพื้นฐาน 4 ตัว จะต้องเพิ่มช่องพื้นฐานอีก 1 ช่อง เพื่อให้เป็น 5 โดยเลือกจากช่องไม่พื้นฐานช่องใดก็ได้ ใส่ 0
จาก Ex1. ตัวแปรพื้นฐาน= 3+3-1= 5 ต้ว

## Slide 176
หลังจากปรับจำนวนตัวแปรพื้นฐาน m+n-1 แล้วจะต้องมีการตรวจสอบผลลัพธ์โดยสร้างวงจรปิด (Closed loop)
วิธีการสร้างวงจรปิดเป็นดังนี้
1. เริ่มจากช่องตัวแปรไม่พื้นฐาน
2. ลากเส้นเชื่อมจากช่องที่ 1 กับช่องอื่นๆที่เป็นช่องพื้นฐาน โดยเส้นที่ลากเชื่อม ต้องเชื่อมในแนวดิ่งหรือแนวนอนเท่านั้น และกลับมาที่จุดเริ่มต้นเสมอ
3. ใส่เครื่องหมายบวกที่จุดเริ่มต้น แล้วใส่เครื่องหมายลบสลับกัน โดยในแต่ละแถวนอนหรือแถวตั้งจะมีเครื่องหมายบวกและลบอย่างละ 1 เครื่องหมายเท่านั้น
4. ลากเส้นเชื่อม
5. จุดมุมของวงจรปิดจะมีเพียงจุดเดียวที่เป็นตัวแปรไม่พื้นฐาน

## Slide 177
ตัวอย่างการคำนวณ รอบที่ 1 วิธีโมดิ (modi) จากโจทย์ Ex.1 โดยวิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือ จงหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ตัวแทน โรงงาน | 1 | 2 | 3 | Ai
A | 25 |  |  | 25
B | 5 | 30 | 5 | 40
C |  |  | 30 | 30
bj | 30 | 30 | 35 | 95
3
2
3
2
2
4
3
3
3
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์เบื้องต้นมีช่องพื้นฐาน 5 ช่อง นั่นคือ XA1=25, XB1=5, XB2=30, XB3=5, XC3=30

## Slide 178
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบจำนวนช่องพื้นฐาน= m+n-1 = 3+3-1=5
ขั้นที่ 3 คำนวณค่า Ui และ Vj ของช่องพื้นฐานโดยให้ UA=0
ช่อง (A,1) : UA+V1 = CA1 ; 0+V1 = 3 V1 = 3
ช่อง (B,1) : UB+V1 = CB1 ; UB+3 = 4 UB = 1
ช่อง (B,2) : UB+V2 = CB2 ; 1+V2 = 2 V2 = 1
ช่อง (B,3) : UB+V3 = CB3 ; 1+V3 = 3 V3 = 2
ช่อง (C,3) : UC+V3 = CC3 ; UC+2 = 3 UC = 1
นำค่า Ui และ Vj ใส่ในตาราง
ขั้นที่ 3 คำนวณค่า Kij สำหรับช่องไม่พื้นฐาน โดยที่ Kij = Cij-Ui-Vj
ช่อง (A,2) : KA2 = CA2-UA-V2 ; 3-0-1= 2
ช่อง (A,3) : KA3 = CA3-UA-V3 ; 2-0-2= 0
ช่อง (C,1) : KC1 = CC1-UC-V1 ; 3-1-3= -1
ช่อง (C,2) : KC2 = CC2-UC-V2 ; 2-1-1= 0

## Slide 179
ตัวแทน โรงงาน | 1 | 2 | 3 | Ai | Ui
A | 25 |  |  | 25 | 0
B | - 5 | 30 | + 5 | 40 | 1
C | + |  | - 30 | 30 | 1
bj | 30 | 30 | 35 | 95 | 
Vi | 3 | 1 | 2 |  | 
3
2
3
2
2
4
3
3
3
ตารางวิธีโมดิ รอบที่ 1

## Slide 180
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบค่า Kij พบว่าค่า KC1 = -1 ซึ่งน้อยกว่า 0 แสดงว่าวิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือยังไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นั่นคือสามารถปรับลดค่าขนส่งลงได้ โดยการปรับค่า Xij
ขั้นที่ 5 เลือกช่องไม่พื้นฐานที่มีค่า Kij ติดลบมากที่สุด ข้อนี้เลือก ช่อง (C,1)
ขั้นที่ 6 สร้างวงจรปิด เริ่มจาก (C,1)
B | 5-Xc1 |  | 5+Xc1
C | Xc1 |  | 30-Xc1
B | 0 |  | 10
C | 5 |  | 25

## Slide 181
ตัวแทน โรงงาน | 1 | 2 | 3 | Ai | Ui
A | 25 |  |  | 25 | 
B |  | 30 | 10 | 40 | 
C | 5 |  | 25 | 30 | 
bj | 30 | 30 | 35 | 95 | 
Vi |  |  |  |  | 
3
2
3
2
2
4
3
3
3
การคำนวณรอบที่ 2 วิธีโมดิ

## Slide 182
ขั้นที่ 3 คำนวณค่า Ui และ Vj ของช่องพื้นฐานโดยให้ UA=0
ขั้นที่ 4 คำนวณค่า Kij สำหรับช่องไม่พื้นฐาน โดยที่ Kij = Cij-Ui-Vj
Ui+Vj=Cij

## Slide 183
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบค่า Kij พบว่าค่า KA3 =-1 ซึ่งน้อยกว่า 0 แสดงว่าสามารถปรับลดค่าขนส่งลงได้
ขั้นที่ 6 เลือกช่องไม่พื้นฐานที่มีค่า Kij ติดลบมากที่สุด ข้อนี้เลือก ช่อง (A,3)
ขั้นที่ 7 สร้างวงจรปิด เริ่มจาก (A,3)
A | 25-XA3 |  | XA3
C | 5+XA3 |  | 25-XA3
A | 0 |  | 25
C | 30 |  | 0
+
+
-
-

## Slide 184
ตัวแทน โรงงาน | 1 | 2 | 3 | Ai | Ui
A | 0 |  | 25 | 25 | 
B |  | 30 | 10 | 40 | 
C | 30 |  |  | 30 | 
bj | 30 | 30 | 35 | 95 | 
Vi |  |  |  |  | 
3
2
3
2
2
4
3
3
3
การคำนวณรอบที่ 3 วิธีโมดิ

## Slide 185
ขั้นที่ 3 คำนวณค่า Ui และ Vj ของช่องพื้นฐานโดยให้ UA=0
ขั้นที่ 4 คำนวณค่า Kij สำหรับช่องไม่พื้นฐาน โดยที่ Kij = Cij-Ui-Vj

## Slide 186
สรุปผลลัพธ์

## Slide 187
Ex บริษัท AAA มีโรงงานผลิต 3 แห่ง ทำการผลิตและจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้า 3 แห่ง
ก. จงหาผลลัพธ์ขั้นต้นด้วยวิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือและผลลัพธ์ของวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือไม่ ด้วยวิธีโมดิ (Modi)
ข. จงหาผลลัพธ์ด้วยวิธีโวเกล (VAM) และใช้วิธีโมดิเพื่อทดสอบผลลัพธ์
 | w | x | y | z | จำนวนของที่ผลิตได้
A |  |  |  |  | 50
B |  |  |  |  | 30
C |  |  |  |  | 60
จำนวนที่สั่งซื้อ(ชิ้น) | 40 | 20 | 50 | 30 | 140
2
3
4
3
2
5
5
1
2
4
1
3

## Slide 188
 | w | x | y | z | จำนวนของที่ผลิตได้
A |  |  |  |  | 50
B |  |  |  |  | 30
C |  |  |  |  | 60
จำนวนที่สั่งซื้อ(ชิ้น) | 40 | 20 | 50 | 30 | 140
2
3
4
3
2
5
5
1
2
4
1
3
ก. หาผลลัพธ์ขั้นต้นด้วยวิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือ

## Slide 189
ขั้นที่ 3 คำนวณค่า Ui และ Vj ของช่องพื้นฐานโดยให้ UA=0
ทดสอบผลลัพธ์ด้วยวิธี โมดิ (Modi)
ขั้นที่ 2 ช่องพื้นฐานต้องมีจำนวนเท่ากับ m+n-1

## Slide 190
ขั้นที่ 4 คำนวณค่า Kij สำหรับช่องไม่พื้นฐาน โดยที่ Kij = Cij-Ui-Vj

## Slide 191
 | w | x | y | z | จำนวนของที่ผลิตได้
A |  |  |  |  | 50
B |  |  |  |  | 30
C |  |  |  |  | 60
จำนวนที่สั่งซื้อ(ชิ้น) | 40 | 20 | 50 | 30 | 140
2
3
4
3
2
5
5
1
2
4
1
3
ก. สร้างวงจรปิด

## Slide 192
ขั้นที่ 3 คำนวณค่า Ui และ Vj ของช่องพื้นฐานโดยให้ UA=0
ทดสอบผลลัพธ์ด้วยวิธี โมดิ (Modi)
ขั้นที่ 2 ช่องพื้นฐานต้องมีจำนวนเท่ากับ m+n-1

## Slide 193
ขั้นที่ 4 คำนวณค่า Kij สำหรับช่องไม่พื้นฐาน โดยที่ Kij = Cij-Ui-Vj

## Slide 194
 | w | x | y | z | จำนวนของที่ผลิตได้
A |  |  |  |  | 50
B |  |  |  |  | 30
C |  |  |  |  | 60
จำนวนที่สั่งซื้อ(ชิ้น) | 40 | 20 | 50 | 30 | 140
2
3
4
3
2
5
5
1
2
4
1
3
ก. สร้างวงจรปิด

## Slide 195
ขั้นที่ 3 คำนวณค่า Ui และ Vj ของช่องพื้นฐานโดยให้ UA=0
ทดสอบผลลัพธ์ด้วยวิธี โมดิ (Modi)
ขั้นที่ 2 ช่องพื้นฐานต้องมีจำนวนเท่ากับ m+n-1

## Slide 196
ขั้นที่ 4 คำนวณค่า Kij สำหรับช่องไม่พื้นฐาน โดยที่ Kij = Cij-Ui-Vj

## Slide 197
สรุปผลลัพธ์

## Slide 198
ข. วิธีโวเกล (VAM)
 | w | x | y | z | จำนวนของที่ผลิตได้
A |  |  |  |  | 50
B |  |  |  |  | 30
C |  |  |  |  | 60
จำนวนที่สั่งซื้อ(ชิ้น) | 40 | 20 | 50 | 30 | 140
2
3
4
3
2
5
5
1
2
4
1
3

## Slide 199
ขั้นที่ 3 คำนวณค่า Ui และ Vj ของช่องพื้นฐานโดยให้ UA=0
ทดสอบผลลัพธ์ด้วยวิธี โมดิ (Modi)
ขั้นที่ 2 ช่องพื้นฐานต้องมีจำนวนเท่ากับ m+n-1

## Slide 200
ขั้นที่ 4 คำนวณค่า Kij สำหรับช่องไม่พื้นฐาน โดยที่ Kij = Cij-Ui-Vj

## Slide 201
ข. วิธีโวเกล (VAM) สรุปผลลัพธ์

## Slide 202
Ex4. โรงงานผลิตของเล่นเด็กมี 3 โรงงาน (A,B,C) ซึ่งตั้งอยู่ต่างสถานที่กันจะนำของไปส่งที่ร้านค้า 3 แห่งดังนี้
 | W | Y | Z | จำนวนของที่ผลิตได้
A |  |  |  | 35
B |  |  |  | 50
C |  |  |  | 50
จำนวนที่สั่งซื้อ(ชิ้น) | 30 | 65 | 40 | 
4
2
6
5
3
3
6
8
7
จงหาผลลัพธ์เบื้องต้นด้วยวิธี VAM
ผลลัพธ์ของวิธี VAM เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือไม่

## Slide 203
ขั้นที่ 3 คำนวณค่า Ui และ Vj ของช่องพื้นฐานโดยให้ UA=0
ทดสอบผลลัพธ์ด้วยวิธี โมดิ (Modi)
ขั้นที่ 2 ช่องพื้นฐานต้องมีจำนวนเท่ากับ m+n-1

## Slide 204
ขั้นที่ 4 คำนวณค่า Kij สำหรับช่องไม่พื้นฐาน โดยที่ Kij = Cij-Ui-Vj

## Slide 205
สรุปผลลัพธ์

## Slide 206
Ex.5 บริษัทแมวเหมียวมีโรงงานผลิต 2 แห่ง ทำการผลิตและจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้า 3 แห่ง
ก. จงหาผลลัพธ์ขั้นต้นด้วยวิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือและผลลัพธ์ของวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือไม่ด้วยวิธีโมดิ (Modi)
ข. จงหาผลลัพธ์ด้วยวิธีโวเกล (VAM) และใช้วิธีโมดิเพื่อทดสอบผลลัพธ์
คลังสินค้า/โรงงาน | 1 | 2 | 3 | ai | Ui
A |  |  |  | 50 | 
B |  |  |  | 100 | 
bj | 20 | 40 | 90 | 150 | 
vj |  |  |  |  | 
7
12
6
11
8
9

## Slide 208
ปัญหาการกำหนดงาน

## Slide 209
ปัญหาการกำหนดงาน (assignment problem) หรือการแจกงานให้แก่ พนักงาน เครื่องจักร หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดผลงานที่ดีที่สุดต่อส่วนรวม หรือเกิดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
ปัญหาการกำหนดงานจะใช้หลักการที่เรียกว่า One-to-One basis นั่นคือ จะมีการกำหนดงานงานเดียวให้แก่คนงานแต่ละคน และงานแต่ละงานจะมีคนรับผิดชอบเพียงคนเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดงานให้เหมาะสมที่สุด

## Slide 210
ปัญหาการมอบหมายงานให้คนหรือเครื่องจักรที่มีอยู่
m = จำนวนงาน m งาน
n = จำนวนเครื่องจักร หรือจำนวนคน n เครื่อง(คน)
คนงาน หรือเครื่องจักร แต่ละคนหรือแต่ละเครื่องจะถูกมอบหมายงานให้ทำงานเพียงงานเดียว (ไม่มีการมอบหมายซ้ำกัน)
งานแต่ละงานจะมีคนงาน หรือเครื่องจักร รับผิดชอบ เพียงคนเดียว หรือเครื่องเดียว

## Slide 211
Ex.1 ผู้อำนวยการจะมอบหมายงานเขียนแบบ 4 งาน ให้กับสถาปนิก 4 คน ซึ่งทุกคนสามารถทำงานนี้ได้ แต่มีความถนัดต่างกันซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงาน ซึ้งผู้อำนวยการพิจารณาลักษณะของ 4งานและเทียบกับความสามารถของสถาปนิกแล้วประมาณค่าใช้จ่ายในการเขียนแบบของแต่ละคนดังนี้ (หน่วยเป็น: พันบาท)
งาน/ สถาปนิก | 1 | 2 | 3 | 4
อานันท์ | 10 | 13 | 12 | 11
มานพ | 9 | 14 | 8 | 11
สุจินดา | 6 | 10 | 8 | 9
ณัฐฐา | 11 | 7 | 9 | 13

## Slide 212
การแก้ปัญหาการกำหนดงาน
ขั้นตอนการคำนวณวิธีฮังกาเรียน
หักค่าด้านแถวนอนด้วยค่าที่ต่ำที่สุดในแถวนอนแต่ละแถว
หักค่าด้านแถวตั้งด้วยค่าที่ต่ำที่สุดในแถวตั้งแต่ละแถว
ลากเส้นตรงในแนวนอนหรือแนวดิ่ง ให้ผ่านเลข 0 ทุกตัวที่มีในตาราง โดยใช้เส้นตรงจำนวนน้อยเส้นที่สุด “ถ้าจำนวนเส้นตรงที่ลากได้เท่ากับจำนวนแถว แสดงว่าสามารถกำหนดการกำหนดงานที่เหมาะสมได้จากตารางที่มีอยู่”
ถ้าจำนวนเส้นตรงที่ลากได้มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนแถว แสดงว่าต้องมีการปรับปรุงตารางที่มีอยู่ โดย
  เลือกตัวเลขที่มีค่าต่ำที่สุดและไม่ได้อยู่ในแนวเส้นตรงเป็นค่าปรับปรุง สมมุติเท่ากับ X
  หักค่า X ออกจากตัวเลขทุกตัวที่ไม่ได้อยู่ในแถวเส้นตรง
  บวกตัวเลขที่อยู่ ณ จุดตัดของเส้นตรงสองเส้นด้วยค่า X
  กลับไปข้อ 3)

## Slide 213
จาก Ex.1 ผู้อำนวยการจะมอบหมายงานเขียนแบบ 4 งาน ให้กับสถาปนิก 4 คน ซึ่งทุกคนสามารถทำงานนี้ได้ แต่มีความถนัดต่างกันซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงาน ซึ้งผู้อำนวยการพิจารณาลักษณะของ 4 งานและเทียบกับความสามารถของสถาปนิกแล้วประมาณค่าใช้จ่ายในการเขียนแบบของแต่ละคนดังนี้ (หน่วยเป็น: พันบาท)
งาน/ สถาปนิก | 1 | 2 | 3 | 4
อานันท์ | 10 | 13 | 12 | 11
มานพ | 9 | 14 | 8 | 11
สุจินดา | 6 | 10 | 8 | 9
ณัฐฐา | 11 | 7 | 9 | 13

## Slide 214
หักค่าด้านแถวนอนด้วยค่าที่ต่ำที่สุดในแถวนอนแต่ละแถว
ขั้นตอนการคำนวณวิธีฮังกาเรียน
งาน/ สถาปนิก | 1 | 2 | 3 | 4
อานันท์ | 10 - 10 | 13 - 10 | 12 - 10 | 11 - 10
มานพ | 9 - 8 | 14 - 8 | 8 - 8 | 11 - 8
สุจินดา | 6 - 6 | 10 - 6 | 8 - 6 | 9 - 6
ณัฐฐา | 11 - 7 | 7 - 7 | 9 - 7 | 13 -7

## Slide 215
2) หักค่าด้านแถวตั้งด้วยค่าที่ต่ำที่สุดในแถวตั้งแต่ละแถว
งาน/ สถาปนิก | 1 | 2 | 3 | 4
อานันท์ | 0 | 3 | 2 | 1 - 1
มานพ | 1 | 6 | 0 | 3 - 1
สุจินดา | 0 | 4 | 2 | 3 - 1
ณัฐฐา | 4 | 0 | 2 | 6 - 1

## Slide 216
งาน/ สถาปนิก | 1 | 2 | 3 | 4
อานันท์ | 0 | 3 | 2 | 0
มานพ | 1 | 6 | 0 | 2
สุจินดา | 0 | 4 | 2 | 2
ณัฐฐา | 4 | 0 | 2 | 5
3) ลากเส้นตรงในแนวนอนหรือแนวดิ่ง ให้ผ่านเลข 0 ทุกตัวที่มีในตาราง โดยใช้เส้นตรงจำนวนน้อยเส้นที่สุด “ถ้าจำนวนเส้นตรงที่ลากได้เท่ากับจำนวนแถว แสดงว่าสามารถกำหนดการกำหนดงานที่เหมาะสมได้จากตารางที่มีอยู่”

## Slide 217
สรุป
อานันท์ ทำงานที่ 4 มีค่าใช้จ่ายในการแก้งานเท่ากับ 11 บ.
มานพ ทำงานที่ 3 มีค่าใช้จ่ายในการแก้งานเท่ากับ 8 บ.
สุจินดา ทำงานที่ 1 มีค่าใช้จ่ายในการแก้งานเท่ากับ 6 บ.
ณัฐฐา ทำงานที่ 2 มีค่าใช้จ่ายในการแก้งานเท่ากับ 7 บ.
ค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 32 บ.

## Slide 218
Ex.2 ในการพิจารณาการกำหนดผลิตสินค้า 5 ชนิดให้กับ เครื่องจักรทั้ง 5 เครื่องซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกันจึงทำให้ต้นทุนการผลิตต่างกัน (หน่วย: บาท)
สินค้า/ เครื่องจักร | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ก | 7 | 5 | 9 | 8 | 11
ข | 9 | 12 | 7 | 11 | 10
ค | 8 | 5 | 4 | 6 | 9
ง | 7 | 3 | 6 | 9 | 5
จ | 4 | 6 | 7 | 5 | 11

## Slide 219
Ex.2 ในการพิจารณาการกำหนดผลิตสินค้า 5 ชนิดให้กับ เครื่องจักรทั้ง 5 เครื่องซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกันจึงทำให้ต้นทุนการผลิตต่างกัน (หน่วย: บาท)
สินค้า/ เครื่องจักร | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ก | 2 | 0 | 4 | 3 | 6
ข | 2 | 5 | 0 | 4 | 3
ค | 4 | 1 | 0 | 2 | 5
ง | 4 | 0 | 3 | 6 | 2
จ | 0 | 2 | 3 | 1 | 7

## Slide 220
Ex.2 ในการพิจารณาการกำหนดผลิตสินค้า 5 ชนิดให้กับ เครื่องจักรทั้ง 5 เครื่องซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกันจึงทำให้ต้นทุนการผลิตต่างกัน (หน่วย: บาท)
สินค้า/ เครื่องจักร | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ก | 2 | 0 | 4 | 2 | 4
ข | 2 | 5 | 0 | 3 | 1
ค | 4 | 1 | 0 | 1 | 3
ง | 4 | 0 | 3 | 5 | 0
จ | 0 | 2 | 3 | 0 | 5

## Slide 221
Ex.2 ในการพิจารณาการกำหนดผลิตสินค้า 5 ชนิดให้กับ เครื่องจักรทั้ง 5 เครื่องซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกันจึงทำให้ต้นทุนการผลิตต่างกัน (หน่วย: บาท)
สินค้า/ เครื่องจักร | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ก | 2 | 0 | 4 | 2 | 4
ข | 2 | 5 | 0 | 3 | 1
ค | 4 | 1 | 0 | 1 | 3
ง | 4 | 0 | 3 | 5 | 0
จ | 0 | 2 | 3 | 0 | 5

## Slide 222
Ex.2 ในการพิจารณาการกำหนดผลิตสินค้า 5 ชนิดให้กับ เครื่องจักรทั้ง 5 เครื่องซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกันจึงทำให้ต้นทุนการผลิตต่างกัน (หน่วย: บาท)
สินค้า/ เครื่องจักร | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ก |  |  |  |  | 
ข |  |  |  |  | 
ค |  |  |  |  | 
ง |  |  |  |  | 
จ |  |  |  |  | 

## Slide 223
สรุป

## Slide 224
กรณีแถวนอนและแถวตั้งไม่เท่ากัน
EX.3 ในการมอบหมายงานก่อสร้าง 3 โครงการให้วิศวกร 4 คน โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายการดำเนินงานดังตาราง (พันบาท)
โครงการ/วิศวกร | 1 | 2 | 3
อ้อม | 80 | 110 | 150
พัด | 90 | 140 | 130
นัด | 140 | 160 | 160
หน่อย | 90 | 170 | 170
เพิ่มโครงการสมมุติ (แถวตั้งที่4) โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น 0

## Slide 225
กรณีแถวนอนและแถวตั้งไม่เท่ากัน
EX.3 ในการมอบหมายงานก่อสร้าง 3 โครงการให้วิศวกร 4 คน โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายการดำเนินงานดังตาราง (พันบาท)
โครงการ/วิศวกร | 1 | 2 | 3
อ้อม | 80 | 110 | 150
พัด | 90 | 140 | 130
นัด | 140 | 160 | 160
หน่อย | 90 | 170 | 170
เพิ่มโครงการสมมุติ (แถวตั้งที่4) โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น 0

## Slide 226
กรณีแถวนอนและแถวตั้งไม่เท่ากัน
EX.3 ในการมอบหมายงานก่อสร้าง 3 โครงการให้วิศวกร 4 คน โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายการดำเนินงานดังตาราง (พันบาท)
โครงการ/วิศวกร | 1 | 2 | 3
อ้อม | 80 | 110 | 150
พัด | 90 | 140 | 130
นัด | 140 | 160 | 160
หน่อย | 90 | 170 | 170
เพิ่มโครงการสมมุติ (แถวตั้งที่4) โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น 0

## Slide 227
EX.4 ในการมอบหมายงาน 5 งานให้พนักงาน 4 คน โดยมีค่าใช้จ่ายการดำเนินงานดังตาราง (พันบาท)
งาน/ พนักงาน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ก | 16 | 15 | 25 | 19 | 20
ข | 19 | 17 | 20 | 15 | 25
ค | 15 | 15 | 18 | 0 | 16
ง | 19 | 0 | 15 | 17 | 18

## Slide 228
EX.5 ศูนย์บริการวินมอเตอร์ไซด์ แบบเหมาจ่าย มีลูกค้าโทรเข้ามาแจ้งใช้บริการ 4 ราย และมีวินมอเตอร์ไซด์รอให้บริการ 4 คันตามจุดต่างๆ เมื่อตรวจสอบต้นทุนที่มอเตอร์ไซด์ไปยังลูกค้ามีต้นทุนดังตาราง (บาท)
ผู้โดยสาร/วิน | นาย ก | นาย ข | นาย ค | นาย ง
1 | 8 | 14 | 12 | 16
2 | 16 | 8 | 6 | 14
3 | 12 | 18 | 14 | 12
4 | 10 | 12 | 8 | 10

## Slide 229
EX.6 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดได้มอบหมายงานให้พนักงานขาย 4 คนในการดูแลลูกค้าคนสำคัญ 4 ราย โดยมอบหมายให้พนักงาน 1 คนติดต่อลูกค้า 1 ราย ในการเสนอขายสินค้าให้ลูกค้าแต่ละรายจะใช้เวลาในการติดต่อต่างกัน ข้อมูลในตารางแสดงจำนวนครั้งที่ได้ไปพบจนกว่าจะปิดการขายได้ ควรมอบให้พนักงานขายดูแลลูกค้ารายใด
ลูกค้า/ พนักงาน | A | B | C | D
1 | 5 | 3 | 4 | 2
2 | 3 | 5 | 7 | 5
3 | 7 | 6 | 3 | 7
4 | 2 | 7 | 2 | 4

## Slide 230
EX.7 ร้านขายรถยนต์มือสอง มีการต่อเติมรถยนต์ขาย โดยมีรถรอต่อเติม 6 คัน มีช่างซ่อม 5 คน แต่ละคนจะซ่อมรถยนต์คันเดียว โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อม แสดงดังตาราง (หน่วย : หมื่นบาท)
เจ้าของร้านควรมอบหมายการซ่อมรถยนต์ให้กับใครและคำนวณรายจ่ายทั้งสิ้นจากการซ่อมรถ
รถยนต์/ ลูกค้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
นาย ก | 12 | 14 | 9 | 13 | 10 | 16
นาย ข | 11 | 13 | 15 | 17 | 13 | 11
นาย ค | 9 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13
นาย ง | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14
นาย จ | 13 | 10 | 16 | 13 | 17 | 15

## Slide 232
ตัวแบบสินค้าคงคลัง(Inventory Model)

## Slide 233
  ตัวสินค้าแบบสินค้าคงคลัง (Inventory model)
  เป็นเทคนิคเชิงปริมาณอีกอย่างหนึ่งที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยเดิมทีได้พัฒนามาจาก ตัวแบบปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดสุด (Economic Order Quantity Model : EOQ Model)
  การวิเคราะห์โดยใช้แบบสินค้าคงคลัง เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ตัวแบบ ในการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม และระยะเวลาในการสั่งซื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ค่าใช้จ่ายต่ำ และไม่สูญเสียโอกาส)

## Slide 234
สินค้าคงคลัง
หมายถึง
สินค้าสำเร็จรูปหรือวัตถุดิบหรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่องค์กรเก็บไว้เพื่อผลิตสินค้าหรือเพื่อจำหน่ายต่อไป

## Slide 235
1. ลดต้นทุนสินค้า/วัตถุดิบต่อหน่วย เนื่องจากมีการสั่งซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบ เป็นจำนวนมาก เพื่อเก็บไว้ในคลังทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง และเป็นการประหยัดค่าขนส่ง
2. ทำให้มีสินค้าไว้ขาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา ทำให้เกิดกรณีสินค้าไม่พอขาย
3. ไม่ขาดวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ทำให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
4. สามารถวางแผนการจำหน่าย/การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อดีของสินค้าคงคลัง

## Slide 236
1. จะทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก ทั้งด้านต้นทุนสินค้า/
วัตถุดิบ ค่าดูแลรักษา ค่าเช่าสถานที่ ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น
2. กรณีที่สินค้ามีอายุการใช้งาน หรือสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง จะทำให้ตัวสินค้าราคาลดลงได้ เช่น ของสด สินค้าประเภทที่สามารถล้าสมัยได้ เป็นต้น
ข้อเสียของการมีสินค้าคงคลัง

## Slide 237
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงคลัง
1. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product cost) ต้นทุนของสินค้าทางตรงและที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรง อาจเป็นสินค้าที่ซื้อมาขายไปหรือสินค้าที่สั่งผลิต ซึ่งเราจะทราบราคาต่อหน่วยที่ชัดเจน
2. ต้นทุนการสั่งซื้อ (Ordering cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่กิจการทำการสั่งซื้อสินค้าหรือสั่งผลิตสินค้า เช่น ค่าโทรศัพท์ ใบสั่งซื้อ การรับสินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้า ซึ่งการคำนวณต้นทุนการสั่งซื้อจะคำนวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหนึ่งครั้ง

## Slide 238
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงคลัง(ต่อ)
3. ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า (Carrying cost) คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการมีสินค้าสำรองในคลัง เช่น ค่าเช่าโกดัง ค่าเบี้ยประกัน ค่าดำเนินงาน สินค้าเสื่อมคุณภาพ
4. ต้นทุนสินค้าขาดแคลน (Stockout cost) กรณีเมื่อสินค้าไม่พอจำหน่าย ทำให้เสียโอกาสที่จะได้รับกำไรจากการขายสินค้านั้น รวมถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ เสียลูกค้า

## Slide 239
การใช้ตัวแบบสินค้าคงคลังเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
กิจการควรสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนครั้งละเท่าไหร่ รวมถึงความถี่ในการสั่งซื้อ คือในปีหนึ่งๆควรสั่งซื้อสินค้านั้นกี่ครั้ง การซื้อแต่ละครั้งห่างกันเท่าใด
กิจการควรสั่งซื้อเมื่อใด จะรอให้สินค้าหมดพอดีจึงจะรอสั่งซื้อใหม่หรือเหลือจำนวนเท่าใดจึงจะสั่งซื้อ
ถ้ามีการเสนอส่วนลด โดยมีเงื่อนไขในการสั่งซื้อในจำนวนที่มากขึ้นควรมีการตัดสินใจอย่างไร
ควรมีการสำรองสินค้าไว้หรือไม่ จำนวนเท่าใด

## Slide 240
ปริมาณการสั่งซื้อ
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Holding Cost)
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
(Ordering Cost)
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุด
Q*
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายต่างๆ กับระดับสินค้าคงคลัง

## Slide 241
จะเห็นได้ว่าปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด ซึ่งให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุด จะอยู่ที่จุดค่าใช้จ่ายที่
(ต้นทุนการสั่งซื้อ = ต้นทุนการเก็บรักษา) จึงได้พัฒนาสูตรการคำนวณขึ้นเพื่อให้สะดวกและประหยัดเวลาโดยกำหนดตัวแปรดังนี้
A = มูลค่าสินค้าที่ต้องการใช้ในหนึ่งปี
(จำนวนที่ต้องการ x ราคาต่อหน่วย)
P = ต้นทุนการสั่งซื้อหนึ่งครั้ง
C = ต้นทุนการเก็บรักษา
R = ต้นทุนสินค้า

## Slide 242
สูตรที่ใช้ในการพิจารณา
จำนวนครั้งที่ดีที่สุดในการสั่งซื้อสินค้า =
ปริมาณสินค้าที่ควรสั่งซื้อในแต่ละครั้ง(EOQ) =
3. ต้นทุนรวม = ต้นทุนผลิตภัณฑ์+ ต้นทุนการสั่งซื้อ+ต้นทุนในการเก็บรักษา
ต้นทุนผลิตภัณฑ์= (ความต้องการสินค้าทั้งหมด)(ราคาต่อหน่วย)
ต้นทุนการสั่งซื้อ= (จำนวนครั้งที่สั่งซื้อในปี)(ต้นทุนการสั่งซื้อ)
ต้นทุนในการเก็บรักษา= (สินค้าในหนึ่งงวด)(ราคาต่อหน่วย) (ต้นทุนการจัดเก็บ)/2

## Slide 243
Ex1. บริษัทวอเทอร์ผลิตผ้าพันคอไหมพรม มีความต้องการสั่งซื้อไหมพรมปีละ 1,200 หน่วยในราคาหน่วยละ 10 บาท มีต้นทุนในการจัดซื้อครั้งละ 20 บาท ทั้งนี้บริษัทมีต้นทุนในการเก็บรักษา 12% ของมูลค่าพัสดุคงคลังเฉลี่ย บริษัทควรจะมีการสั่งซื้อไหมพรมอย่างไร
ก. จงหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด
ข. จงหาจำนวนครั้งต่อปีในการสั่งซื้อ
ค. จงหาต้นทุนรวม
ต่อมาบริษัทผู้ขายไหมพรมได้เสนอว่าถ้าบริษัทวอเทอร์สั่งซื้อไหมพรมเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าครั้งละ 600 หน่วย บริษัทยินดีจะให้ส่วนลด 3% บริษัทวอเทอร์ควรรับข้อเสนอนี้หรือไม่

## Slide 244
ปริมาณสินค้าที่ควรสั่งซื้อในแต่ละครั้ง(EOQ) =
= = 200 หน่วย
ข. จำนวนครั้งต่อปีในการสั่งซื้อ =
= = 6 ครั้ง/ปี
ค. ต้นทุนรวม = ต้นทุนผลิตภัณฑ์+ ต้นทุนการสั่งซื้อ+ต้นทุนในการเก็บรักษา
=(1,200)(10)+(6)(20)+(200)(10)(0.12)/2 = 12,240 บ.

## Slide 245
ถ้าสั่งซื้อไหมพรมเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าครั้งละ 600 หน่วย บริษัทผู้ขายยินดีจะให้ส่วนลด 3% บริษัทวอเทอร์ควรรับข้อเสนอนี้หรือไม่
สินค้าที่ต้องการ/ปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อ= จำนวนครั้งในการสั่ง
1200/600 = 2 ครั้ง
ต้นทุนรวม = ต้นทุนผลิตภัณฑ์+ ต้นทุนการสั่งซื้อ+ต้นทุนในการเก็บรักษา
= (1,200)(9.7)+(2)(20)+(600)(9.7)(0.12)/2 = 12,029.2 บ.
สรุป บริษัทวอเทอร์ควรรับข้อเสนอเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายรวมต่ำกว่าการสั่งสินค้าตามปริมาณประหยัดที่สุด

## Slide 246
Ex.2 บริษัทมานะ ผู้ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ไซด์ ได้ประมาณความต้องการชิ้นส่วน ก ปีละ 2,000 หน่วย โดยสั่งซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทสยามพานิชย์ ในราคาหน่วยละ 40 บ.ถ้าต้นทุนการสั่งซื้อคิดเป็นครั้ง 160 บ. และต้นทุนการเก็บรักษาเป็น 40 % ของมูลค่าพัสดุคงคลังเฉลี่ย บริษัทมานะควรสั่งซื้อชิ้นส่วน ก อย่างไรถ้าบริษัทสยามพานิชย์ ให้ข้อเสนอราคาดังต่อไปนี้
จำนวนที่สั่งซื้อ | ราคาต่อหน่วย
0 - 499 หน่วย | 40 บ.
500 - 999 หน่วย | 37.50 บ.
1,000 หน่วยขึ้นไป | 36.00

## Slide 247
วิธีทำ จากข้อมูล
A = 2,000(R) บาทต่อปี
P = 160 บ./ครั้ง
C = 40%=0.4 ของมูลค่าพัสดุคงคลังเฉลี่ย
R = 40, 37.50, 36 บ./หน่วย

## Slide 248
กรณีที่1 ซื้อชิ้นส่วนในราคา หน่วยละ 40 บ.(R=40)
A =2,000(40)=80,000 บ.
ควรสั่งซื้อครั้งละ(EOQ) =
= = 200 หน่วย
โดยสั่งซื้อปีละ 2,000/200 = 10 ครั้ง
ต้นทุนรวม=ต้นทุนผลิตภัณฑ์+ ต้นทุนการสั่งซื้อ+ต้นทุนในการเก็บรักษา
= 2,000(40) +(10)(160)+ (200)(40)(0.4)/2
= 83,200 บาท

## Slide 249
กรณีที่ 2 ซื้อชิ้นส่วนในราคา หน่วยละ 37.5 บ. (R=37.5)
A = 2,000 (37.5) = 75,000 บ.
ควรสั่งซื้อครั้งละ (EOQ) =
= = 207 หน่วย
แต่จากเงื่อนไขของบริษัทสยามพานิชย์ ระบุว่าต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าครั้งละ 500 หน่วยจึงจะได้ราคา 37.5 บ.ต่อหน่วย ดังนั้นหากต้องการส่วนลดด้านราคาจะต้องสั่งซื้อ 500 หน่วยจำนวน 4 ครั้งต่อปี
ต้นทุนรวม=ต้นทุนผลิตภัณฑ์+ ต้นทุนการสั่งซื้อ+ ต้นทุนในการเก็บรักษา
= 2,000(37.5) +(4)(160)+ (500)(37.5)(0.4)/2
= 79,390 บาท

## Slide 250
กรณีที่ 3 ซื้อชิ้นส่วนในราคา หน่วยละ 36 บ. (R=36)
A = 2,000(36) = 72,000 บ.
ควรสั่งซื้อครั้งละ (EOQ) =
= = 210 หน่วย
แต่จากเงื่อนไขของบริษัทสยามพานิชย์ ระบุว่าต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าครั้งละ 1,000 หน่วยจึงจะได้ราคา 36 บ. ต่อหน่วย ดังนั้นหากต้องการส่วนลดด้านราคาจะต้องสั่งซื้อ 1,000 หน่วยจำนวน 2 ครั้งต่อปี
ต้นทุนรวม=ต้นทุนผลิตภัณฑ์+ ต้นทุนการสั่งซื้อ+ต้นทุนในการเก็บรักษา
= 2,000(36) +(2)(160)+ (1,000)(36)(0.4)/2
= 79,520 บาท

## Slide 251
สรุป จากการคำนวณต้นทุนรวมเปรียบเทียบ สรุปว่าบริษัทมานะ ควรสั่งซื้อชิ้นส่วน ก ปีละ 4 ครั้งในจำนวนครั้งละ 500 หน่วย

## Slide 252
Ex.3 บริษัทมะพร้าว จำกัด เป็นผู้ผลิตตู้เย็น โดยสั่งซื้อหลอดไฟจากบริษัทไทยโคม จำกัด ซึ่งประมาณการความต้องการใช้หลอดไฟนี้จำนวน 10,000 อัน มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อชิ้นส่วนนี้ครั้งละ 25 บ. และต้นทุนในการเก็บรักษาหลอดไฟคิดเป็น 20% ของมูลค่าพัสดุเฉลี่ย ถ้าบริษัทไทยโคม ขายหลอดไฟในราคา 62.50 บ.
ก. บริษัทควรสั่งซื้อหลอดไฟครั้งละกี่หลอดจึงจะประหยัดที่สุด
ข. บริษัทควรจะสั่งซื้อชิ้นส่วนนี้ปีละกี่ครั้ง
ค. จงคำนวณต้นทุนรวมทั้งปีของสินค้าชิ้นนี้
ง. ถ้าสั่งซื้อชิ้นส่วนครั้งละ 500 หน่วยขึ้นไปจะได้ส่วนลด 4% บริษัทมะพร้าวควรสั่งซื้อสินค้ารายการนี้อย่างไร

## Slide 253
Ex. 4 บริษัทโฮมมี่ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ กำลังพิจารณาสินค้าตัวใหม่ซึ่งประมาณความต้องการใช้สินค้าสม่ำเสมอในปีจำนวน 240 หน่วยต่อปี ราคาสั่งซื้อชิ้นละ 240 บ. จากการวิเคราะห์พบว่าต้นทุนการสั่งซื้อคิดเป็นครั้งละ 40 บาท ต้นทุนการเก็บรักษาคิดเป็น 25 % ของมูลค่าเฉลี่ย
ก. คำนวณปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดของสินค้าดังกล่าว และต้นทุนรวมในปี
ข. ถ้าการสั่งซื้อสินค้านี้ ต้องสั่งซื้อเป็นงวด งวดละ 10 หน่วยควรจะมีการสั่งซื้ออย่างไร
ค. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างข้อ ก. และ ข.

## Slide 254
Ex.5 บริษัทรองเท้าแฟชั่นซาร่า ต้องการสั่งซื้อพื้นรองเท้าซึ่งมีความต้องการใช้สม่ำเสมอปีละ 6,400 คู่ ในราคาคู่ละ 100 บาท ต้นทุนการสั่งซื้อครั้งละ 20 บ. และประมาณว่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าชนิดนี้เป็นคู่ละ 0.4 บาทต่อปี
บริษัทควรสั่งซื้อพื้นรองเท้าชนิดนี้อย่างไร และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
จากการดำเนินการสั่งซื้อที่ผ่านมา บริษัทสั่งซื้อสินค้ารายการนี้ทุกๆ 10 วันทำงานโดยมีวันทำงานปีละ 320 วัน จงเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในกรณีสั่งซื้อเช่นที่เคยปฏิบัติกับการสั่งซื้อในข้อ ก.

## Slide 255
Ex.6 ร้านยาวัฒนาสั่งซื้อยาจากบริษัทสมุนไพรไทย โดยบริษัทได้เสนอราคาดังตาราง
จำนวนที่สั่งซื้อ(ขวด) | ราคาขวดละ (บาท)
1-599 | 12
600-1199 | 11.50
1,200-1,799 | 11.10
1,800 ขวดขึ้นไป | 11.00
ร้านขายยาได้รวบรวมค่าใช้จ่ายในการซื้อยา ซึ่งการสั่งซื้อยาแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 16 บ. และทางร้านจะคิดต้นทุนการเก็บรักษาพัสดุคงคลังเป็น 20% ของมูลค่าพัสดุคงคลังเฉลี่ย ถ้าทางร้านประมาณความต้องการยาชนิดนี้เป็น 2,200 ขวดต่อปี ร้านยาควรสั่งซื้อยาชนิดนี้อย่างไร

## Slide 257
ทฤษฎีการแข่งขัน (Game Theory)
เป็นการศึกษาการใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อการแข่งขัน โดยมีผู้เล่นหรือผู้แข่งขัน 2 ฝ่ายหรือมากกว่า ตัดสินใจปัญหาซึ่งมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน

## Slide 258
การดำเนินชีวิตล้วนต้องเผชิญกับการแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันในวงการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ล้วนปฏิเสธไม่ได้ว่า การแข่งขันหรือคู่แข่งขันเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจ ผลที่เกิดขึ้นอาจทำให้ธุรกิจมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น หรือต้องล้มเลิกกิจการไป
ดังนั้นหากองค์กรใดสามารถวางแผนการแข่งขันกับคู่แข่งขันทางธุรกิจได้ดี ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือได้ประโยชน์จากการแข่งขันมากขึ้น รวมทั้งสามารถวางแผนรับมือการแข่งขันนั้นได้

## Slide 259
สมมติฐานหรือเงื่อนไขการแข่งขัน
1) จำนวนผู้แข่งขันต้องมีจำนวนนับได้ ในที่นี้จะวิเคราะห์การแข่งขันที่มีผู้แข่งขันเพียง 2 ฝ่าย
2) ผู้แข่งขันแต่ละฝ่ายจะต้องมีกลยุทธ์หรือแผนการแข่งขันที่จะนำมาใช้ในการแข่งขัน ที่มีจำนวนกลยุทธ์หรือแผนการแข่งขันที่นับจำนวนได้
3) จำนวนกลยุทธ์หรือแผนการแข่งขันที่คู่แข่งขันแต่ละฝ่ายเลือกใช้ในการแข่งขันจะเท่ากัน หรือไม่เท่ากันก็ได้
4) ผู้แข่งขันอาจเลือกใช้กลยุทธ์หรือแผนการแข่งขันหนึ่งกลยุทธ์ หรือใช้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ก็ได้ แต่จะไม่ทราบล่วงหน้าว่าคู่แข่งขันจะเลือกใช้กลยุทธ์ใด
5) ผลได้และผลเสียจากการแข่งขันของทุกฝ่ายรวมกันเป็นศูนย์ (Zero Sum Game)

## Slide 260
รูปแบบทั่วไปของตารางผลตอบแทน
ผลจากการแข่งขันของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย แสดงได้ในรูปแบบของเมตริกซ์หรือตารางผลตอบแทน โดย
ผู้เล่นคนที่ 1 หรือผู้เล่น A เป็นเจ้าของตารางที่แสดงกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน และผลจากการแข่งขันอยู่ในตารางด้านแถวนอน (Row) โดยมีกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1, 2,..., m
ผู้เล่นคนที่ 2 หรือผู้เล่น B ซึ่งเป็นคู่แข่งของผู้เล่น A และแสดงกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งและผลจากการแข่งขันอยู่ในตารางด้านแถวตั้ง (Column) โดยมีกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1, 2, ..., n

## Slide 261
รูปแบบทั่วไปของตารางผลตอบแทน
กลยุทธ์ของ A | กลยุทธ์ของ B |  |  | 
 | 1 | 2 | … | n
1 | a11 | a12 | a1… | a1n
2 | a21 | a22 | a2… | a2n
… |  |  |  | 
m | am1 | am2 | am… | a2m
จากตาราง หมายความว่า ผู้เล่น A เป็นเจ้าของตารางผลตอบแทน มีกลยุทธ์ที่ใช้แข่งขันจำนวน m กลยุทธ์ ขณะที่ผู้เล่น B เป็นคู่แข่งขันของผู้เล่น A และมีกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขันจำนวน n กลยุทธ์
ตารางผลตอบแทนของ A

## Slide 262
Ex1. ในการวางแผนธุรกิจมีร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าในตลาดสองร้าน คือ ร้านสายฟ้ากับร้านสายไฟ โดยรูปแบบของการแข่งขันแสดงในลักษณะตารางผลตอบแทนของคู่แข่งมี 2 ตาราง ดังนี้
ตารางผลตอบแทนของร้านสายฟ้า
ร้านสายฟ้า | กลยุทธ์ | ร้านสายไฟ | 
 |  | 1 | 2
 | 1 | -14% | 12%
 | 2 | 7% | -9%
ร้านสายฟ้า | กลยุทธ์ | ร้านสายไฟ | 
 |  | 1 | 2
 | 1 | 14% | -12%
 | 2 | -7% | 9%
ตารางผลตอบแทนของร้านสายไฟ
การแข่งขันที่ 2 ฝ่าย ผลรวมเป็นศูนย์

## Slide 263
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์
เลือกกลยุทธ์เดียวกัน
1.1 ร้านสายฟ้า เลือกกลยุทธ์ที่ 1 จะเสียส่วนแบ่งการตลาดไป 14% ถ้าเลือกกลยุทธ์ที่ 2 จะเสียส่วนแบ่งการตลาดไป 9%
ดังนั้น ถ้าเป็นฝ่ายเสียเปรียบจะเลือกเสียสูงสุดที่ 9%
1.2 ร้านสายไฟ เลือกกลยุทธ์ที่ 1 จะได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น 14% ถ้าเลือกกลยุทธ์ที่ 2 จะได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น 9%
ดังนั้น ถ้าเป็นฝ่ายได้เปรียบจะเลือกผลได้สูงสุดที่ 14%

## Slide 264
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์
2. เลือกกลยุทธ์ต่างกัน
2.1 ร้านสายฟ้า
เลือกกลยุทธ์ที่ 1 vs กลยุทธ์ที่ 2 สายฟ้าจะได้ส่วนแบ่ง 12%
เลือกกลยุทธ์ที่ 2 vs กลยุทธ์ที่ 1 สายฟ้าจะได้ส่วนแบ่ง 7%
ดังนั้น ถ้าเป็นฝ่ายได้เปรียบจะเลือกผลได้สูงสุดที่ 12%
2.2 ร้านสายไฟ
เลือกกลยุทธ์ที่ 1 vs กลยุทธ์ที่ 2 สายไฟจะเสียส่วนแบ่ง 12%
เลือกกลยุทธ์ที่ 2 vs กลยุทธ์ที่ 1 สายไฟจะเสียส่วนแบ่ง 7%
ดังนั้น ถ้าเป็นฝ่ายเสียเปรียบจะเลือกผลเสียที่ต่ำสุดที่ 14%

## Slide 265
ประเภทของกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
กลยุทธ์แท้ (Pure Strategy) โดยทั่วไปผู้แข่งขันจะมีหลายกลยุทธ์แต่ กลยุทธ์แท้ หมายถึง กลยุทธ์ที่ผู้แข่งขันเลือกมาใช้ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
2. กลยุทธ์ผสม (Mixed Strategy) เป็นการที่ผู้แข่งขันใช้มากกว่า 1 กลยุทธ์ในการแข่งขันครั้งหนึ่ง

## Slide 266
เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อใช้กลยุทธ์แท้
1. เกณฑ์แมกซิมิน (Maximin Criteria) พิจารณาผลตอบแทนที่ต่ำที่สุดในแต่ละทางเลือกและเลือก ทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด (ตารางเป็นบวก คือ ผลได้ของแถวนอน และเป็นผลลบของแถวตั้ง)
2. เกณฑ์มินิแมกซ์ (Minimax Criteria) พิจารณาผลตอบแทนที่เป็นผลเสียที่สูงที่สุด ในแต่ละทางเลือกและเลือก ทางเลือกที่ให้ผลเสียที่น้อยที่สุด
(ตารางเป็นลบ คือ ผลได้ของแถวตั้ง)

## Slide 267
Ex2 จงหากลยุทธ์การแข่งขันที่ดีที่สุดระหว่างสินค้า 2 ยี่ห้อคือ นมข้นหวานเรือใบกับนมข้นหวานเรือแจว
กลยุทธ์เรือใบ | กลยุทธ์เรือแจว |  | 
 | 1 | 2 | 3
1 | -40 | -20 | 80
2 | 30 | 10 | 40
3 | 60 | -20 | -40
ตารางผลตอบแทนของเรือใบ (หน่วย: พัน)
สมมุติฐานคือ ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจ ดังนั้น เรือใบใช้เกณฑ์แมกซิแมกซ์ พิจารณาผลตอบแทนที่ต่ำที่สุดและเลือกผลตอบแทนที่สูงที่สุด ส่วนเรือแจว เลือกตัดสินใจให้เกิดผลเสียที่ต่ำที่สุด โดยเลือกผลเสียที่ต่ำสุด จากบรรดาผลเสียสูงสุดของแต่ละวิธี

## Slide 268
กลยุทธ์เรือใบ | กลยุทธ์เรือแจว |  |  | เรือใบ Maximin
 | 1 | 2 | 3 | 
1 | -40 | -20 | 80 | 
2 | 30 | 10 | 40 | 
3 | 60 | -20 | -40 | 
เรือแจว Minimax |  |  |  | 
การแข่งขันของเรือใบและเรือแจวเป็นการใช้กลยุทธ์แท้
กลยุทธ์ที่เรือใบใช้เสมอ คือ กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่เรือแจวใช้เสมอ คือ กลยุทธ์ที่ 2
จุดได้เสียเท่ากัน (Maximin=Minimax) หรือค่าของเกมจะเท่ากับ 10,000 บาท หมายความว่า ในที่สุดเรือใบจะเป็นฝ่ายได้กำไร 10,000 บาท ขณะที่ เรือแจวจะมีกำไรลดลง 10,000 บาท
ตารางผลตอบแทน (หน่วย: พัน)

## Slide 269
ค่าของเกม (Value of the game) หมายถึง ผลตอบแทนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้จากการแข่งขันครั้งหนึ่ง จาก Ex 2 ค่าของเกมจะเท่ากับ 10 หน่วยหรือ 10,000 บาท
จุดที่ผลได้ผลเสียเท่ากัน คือ จุดที่ (Maximin=Minimax) ซึ่งก็คือค่าของเกม โดยผู้แข่งขันแต่ละฝ่ายใช้กลยุทธ์แท้

## Slide 270
Ex3 จงหากลยุทธ์การแข่งขันที่ดีที่สุดระหว่างบริษัทเชียงแสนและเชียงรุ้งในการกำหนดส่วนแบ่งการตลาด (หน่วย:%)
กลยุทธ์เชียงแสน | กลยุทธ์เชียงรุ้ง |  |  | เชียงแสนMaximin
 | บัตรสมาชิก | ส่วนลด | ซื้อ2แถม1 | 
ทำบัตรสมาชิก | 3% | -7% | 5% | 
ส่วนลด | 7% | -5% | -2% | 
เชียงรุ้ง Minimax |  |  |  | 
การแข่งขันของบริษัทเชียงแสนและเชียงรุ้ง เป็นการใช้................
กลยุทธ์ที่เรือใบใช้เสมอ คือ กลยุทธ์………..
กลยุทธ์ที่เรือแจวใช้เสมอ คือ กลยุทธ์…………..
จุดได้เสียเท่ากัน หรือค่าของเกมจะเท่ากับ -5% แสดงว่า เชียงแสนเสียส่วนแบ่งการตลาด 5% และเชียงรุ้ง ได้รับส่วนแบ่งการตลาด 5%

## Slide 271
Ex4 จงหากลยุทธ์การแข่งขันที่ดีที่สุดระหว่างร้านนม A กับร้านนม B จากตารางผลตอบแทนที่กำหนดไว้ (หน่วย:พันบาท)
กลยุทธ์ร้านนม A | กลยุทธ์ร้านนม B |  |  | ร้านนม A Maximin
 | บัตรสมาชิก | ป้ายโฆษณา | แถม | 
บัตรสมาชิก | -4 | -2 | 8 | 
ทำป้าย | 2 | 0 | 2 | 
แถม | 6 | -2 | -4 | 
ร้านนม B Minimax |  |  |  | 
กลยุทธ์ที่เรือใบใช้เสมอ คือ กลยุทธ์………..
กลยุทธ์ที่เรือแจวใช้เสมอ คือ กลยุทธ์…………..
จุดได้เสียเท่ากัน หรือค่าของเกมจะเท่ากับ......

## Slide 272
การแก้ปัญหาเมื่อใช้กลยุทธ์ผสม
แบบที่ 1 การแก้ปัญหากรณีกลยุทธ์ผสม และการแข่งขันมีขนาด 2 x 2
ขั้นตอนที่ 1 สร้างตารางผลตอบแทนของการแข่งขัน
ขั้นตอนที่ 2 หาค่าแมกซิมิน และค่ามินนิแมกซ์
ขั้นตอนที่ 3 หาสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้กลยุทธ์ของแต่ละฝ่าย โดยการตัดสินใจหรือหาค่าความน่าจะเป็น
กำหนดให้
P = อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์ (แถวตั้ง)
1 - P = อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์ (แถวตั้ง)
Q = อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์ (แถวนอน)
1 – Q = อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์ (แถวนอน)
ขั้นตอนที่ 4 1) หาการตัดสินใจของบริษัทที่ 1
2) หาการตัดสินใจของบริษัทที่ 2
3) หาค่าของการแข่งขัน

## Slide 273
Ex4 จงหากลยุทธ์การแข่งขันที่ดีที่สุดระหว่างคอนแทคเลนส์ 2 ยี่ห้อคือ โอเลนกับโอลี่ (หน่วย : ล้านบาท)
ตัวเลขที่ได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จึงใช้กลยุทธ์ผสม ต้องคำนวณต่อ
กลยุทธ์โอเลน | กลยุทธ์โอลี่ |  | โอเลน Maximin
 | 1 | 2 | 
1 | 10 | 20 | 10
2 | 15 | -20 | -20
โอลี่ Minimax | 15 | 20 | 

## Slide 274
หาสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้กลยุทธ์
กลยุทธ์โอเลน | กลยุทธ์โอลี่ |  | โอเลน Maximin
 | 1 (P) | 2 (1-P) | 
1 (Q) | 10 | 20 | 10
2(1-Q) | 15 | -20 | -20
โอลี่ Minimax | 15 | 20 | 
กำหนดให้
P = อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์ (แถวตั้ง)
1 - P = อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์ (แถวตั้ง)
Q = อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์ (แถวนอน)
1 – Q = อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์ (แถวนอน)

## Slide 275
หาสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้กลยุทธ์
กลยุทธ์โอเลน | กลยุทธ์โอลี่ |  | ค่าคาดหวังของโอลี่
 | 1 (P) | 2 (1-P) | 
1 (Q) | 10 | 20 | 10P+20(1-P)
2(1-Q) | 15 | -20 | 15P-20(1-P)
ค่าคาดหวังของโอเลน | 10Q+15(1-Q) | 20Q-20(1-Q) | 

## Slide 276
หาการตัดสินใจใช้กลยุทธ์ของโอเลน
ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์ใช้ที่ 1 = ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์ที่ 2
10Q +15(1-Q) = 20Q + (-20)(1-Q)
10Q +15-15 Q = 20Q -20+20Q
15-5Q = 40Q -20
15+20 = 40Q +5Q
35 = 45P
Q = 35 = 0.78
45
หาค่า 1-P
1-Q =1- 35 = 45-35
45 45
1-Q = 10 = 0.22
45
สรุปได้ว่า โอเลนมีความน่าจะเป็นที่จะใช้กลยุทธ์ที่ 1 เท่ากับ 0.78 และมีความน่าจะเป็นที่จะใช้กลยุทธ์ที่ 2 เท่ากับ 0.22

## Slide 277
หาการตัดสินใจใช้กลยุทธ์ของโอลี่
ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์ใช้ที่ 1 = ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์ที่ 2
10P +20(1-P) = 15P - 20(1- P)
10P +20 -20P= 15P -20+20P
20-10P = 35P -20
20+20 = 35P +10P
40 = 45P
P = 40 = 0.89
45
หาค่า 1- P
1- P =1- 40 = 45-40
45 45
1- P = 5 = 0.11
45
สรุปได้ว่า โอลี่มีความน่าจะเป็นที่จะใช้กลยุทธ์ที่ 1 เท่ากับ 0.89 และมีความน่าจะเป็นที่จะใช้กลยุทธ์ที่ 2 เท่ากับ 0.11

## Slide 278
หาค่าคาดหมายหรือค่าของเกม
กลยุทธ์โอเลน | กลยุทธ์โอลี่ |  | ค่าคาดหวังของโอลี่
 | 1 (P) 0.89 | 2 (1-P) 0.11 | 
1 (Q) 0.78 | 10 | 20 | 10P+20(1-P)
2(1-Q) 0.22 | 15 | -20 | 15P-20(1-P)
ค่าคาดหวังของโอเลน | 10Q+15(1-Q) | 20Q-20(1-Q) | 
ตารางผลตอบแทนของโอเลน
มูลค่าของเกม ของคอนแทกเลน์โอเลนจะได้รับผลตอบแทน เกมละ 11.11 ลบ.
= 0.89[10(0.78) + 15(0.22)] + 0.11[20(0.78) -20(0.22)]
= 0.89[7.8 + 3.3] + 0.11[15.6 - 4.4]
= 0.89[11.1]+ 0.11[11.2]
= 9.88+1.23 = 11.11

## Slide 279
การแก้ปัญหาเมื่อใช้กลยุทธ์ผสม
Ex4 จงหากลยุทธ์การแข่งขันที่ดีที่สุดระหว่างคอนแทคเลนส์ 2 ยี่ห้อคือ โอเลนกับโอลี่ (หน่วย : ล้านบาท)
กลยุทธ์โอเลน | กลยุทธ์โอลี่ |  | โอเลน Maximin
 | 1 | 2 | 
1 | 10 | 20 | 10
2 | 15 | -20 | -20
โอลี่ Minimax | 15 | 20 | 
ตัวเลขที่ได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จึงใช้กลยุทธ์ผสม ต้องคำนวณต่อ
แบบที่ 2 การแก้ปัญหากรณีกลยุทธ์ผสม และการแข่งขันมีขนาด 2 x 2

## Slide 280
การแก้ปัญหาเมื่อใช้กลยุทธ์ผสม
หาความน่าจะเป็นในการเลือกกลยุทธ์
กลยุทธ์โอเลน | กลยุทธ์โอลี่ |  | ผลต่าง
 | 1 | 2 | 
1 | 10 | 20 | 35
2 | 15 | -20 | 10
ผลต่าง | 40 | 5 | 
โอเลนจะเลือกกลยุทธ์ที่ 1 มีความน่าจะเป็น 35 = 0.78
35+10
โอเลนจะเลือกกลยุทธ์ที่ 2 มีความน่าจะเป็น 35 = 0.22
35+10
โอลี่จะเลือกกลยุทธ์ที่ 1 มีความน่าจะเป็น 40 = 0.89
35+10
โอลี่จะเลือกกลยุทธ์ที่ 2 มีความน่าจะเป็น 5 = 0.11
35+10

## Slide 281
ค่าของเกม เท่ากับ (10x35)+(15x10) = 500 = 11.11
45 45
กลยุทธ์โอเลน | กลยุทธ์โอลี่ |  | ผลต่าง
 | 1 | 2 | 
1 | 10 | 20 | 35
2 | 15 | -20 | 10
ผลต่าง | 40 | 5 | 
สรุป คอนแทกเลนส์ยี่ห้อโอเลน จะเป็นฝ่ายได้กำไรอยู่ที่ 11.11 ล้านบาท

## Slide 282
กลยุทธ์ A | กลยุทธ์ B |  | A Maximin
 | โฆษณา | ใบปลิว | 
โฆษณา | -400 | 300 | 
ใบปลิว | 200 | -300 | 
B Minimax |  |  | 
Ex5 จงหาผลการแข่งขันระหว่างทีมการตลาด A และ B ในการหาลูกค้าจากกลยุทธ์ ดังตารางต่อไปนี้ จงหาความน่าจะเป็นในการใช้กลยุทธ์และค่าของเกม
(หน่วย : คน)
สรุป.........

## Slide 283
แบบฝึกหัดที่ 1
จงหากลยุทธ์การแข่งขันที่ดีที่สุด เพื่อทำกำไรระหว่างบริษัทใบหม่อนกับใบไม้ (หน่วย : 100 บาท)
กลยุทธ์ใบหม่อน | กลยุทธ์ใบไม้ |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | -1 | 5
2 | 5 | 4 | 6 | 8
3 | 2 | -2 | 7 | 9
จงหา 1. ค่าแมกซิแมกซ์และค่าแมกซิมินเท่ากับเท่าใด
2. ค่าของเกมเท่ากับเท่าใด
3. กลยุทธ์ที่ผู้เล่นใช้เป็นกลยุทธ์ประเภทใด (เดี่ยวหรือผสม)
4. ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเลือกใช้กลยุทธ์ใด

## Slide 284
แบบฝึกหัดที่ 2
กลยุทธ์ร้าน KF | กลยุทธ์ร้าน KC |  | 
 | 1 | 2 | 3
1 | 2 | 3 | 1
2 | 5 | 4 | -3
3 | 4 | -2 | 6
จงหากลยุทธ์การแข่งขันที่ดีที่สุด เพื่อทำกำไรระหว่างหมูทอดร้าน KF กับ KC (หน่วย : 10,000 บาท)
จงหา 1. กลยุทธ์ที่ผู้เล่นใช้เป็นกลยุทธ์ประเภทใด (แท้หรือผสม)
2. ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเลือกใช้กลยุทธ์ใด โดยมีค่าความน่าจะเป็น
เท่าใด
3. ผู้เล่นใดเป็นฝ่ายได้หรือฝ่ายเสีย จำนวนเท่าไหร่

## Slide 285
แบบฝึกหัดที่ 3
กลยุทธ์ร้าน KF | กลยุทธ์ร้าน KC |  | 
 | 1 | 2 | 3
1 | 10 | 15 | 18
2 | -12 | 22 | 30
3 | 8 | 20 | 15
4 | 13 | -20 | 17
จงหากลยุทธ์การแข่งขันที่ดีที่สุด ของยาหม่องตราเสือและตราช้าง (หน่วย : 10,000 บาท)
จงหา 1. กลยุทธ์ที่ผู้เล่นใช้เป็นกลยุทธ์ประเภทใด (แท้หรือผสม)
2. ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเลือกใช้กลยุทธ์ใด โดยมีค่าความน่าจะเป็น
เท่าใด
3. ผู้เล่นใดเป็นฝ่ายได้หรือฝ่ายเสีย จำนวนเท่าไหร่