## Slide 1
บทที่ 8 การควบคุม
Controlling
http://www.vcharkarn.com/varticle/44316
https://image.shutterstock.com/z/stock-photo-iso-standard-for-quality-management-of-organizations-with-an-auditor-or-manager-in-background-343293836.jpg

## Slide 2
การควบคุมองค์การ
หมายถึง ระบบติดตามและตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติงานและผลที่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ซึ่งการควบคุมเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติการ ระหว่างปฏิบัติการ และเมื่อการปฏิบัติการสิ้นสุดลงแล้ว
http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articles_preview.php?cid=15614
https://jamekung13.files.wordpress.com/2013/05/29513dc2b055d5a85cfddc8257f1c599-wix_mp_1024.jpg

## Slide 3
การกำหนดแผนการควบคุม
ธุรกิจที่มีการดำเนินการเป็นระบบ จะพิจารณาจุดเน้นดังนี้
1. การควบคุมก่อนการปฏิบัติงาน หมายถึง “ระบบการควบคุมที่เกิดขึ้นล่วงหน้าการปฏิบัติงาน” มีลักษณะหลายรูปแบบ เช่น
การคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า
กำหนดวิธีการปฏิบัติให้ปัญหาที่คาดไม่เกิดขึ้น
การบริหารความเสี่ยง ในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ

## Slide 4
การกำหนดแผนการควบคุม (ต่อ)
2. การควบคุมระหว่างปฏิบัติงาน
หมายถึง การควบคุมในระหว่างที่กำลังมีการดำเนินการปฏิบัติตามแผน เช่น การประมาณการยอดขายทั้งที่จะต้องมียอดขาย 1,000 ล้านบาท ธุรกิจย่อมต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงยอดขายที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

## Slide 5
การกำหนดแผนการควบคุม (ต่อ)
3. การควบคุมเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลง
หมายถึง การควบคุมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในขั้นสุดท้าย (Out puts) โดยทำการประเมินหลังจากการปฏิบัติงานได้สิ้นสุดลงแล้ว เช่น การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของปีที่ผ่านมา

## Slide 6
กระบวนการควบคุม
1. การกำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน
2. การกำหนดมาตรฐานของความสำเร็จ
3. การกำหนดเครื่องมือที่จะใช้ประเมิน
4.ทำการประเมิน
5. ทำการเปรียบเทียบผลการประเมิน
6. สรุปผลและนำผลการประเมินไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา

## Slide 7
การวิเคราะห์ผลการประเมิน
Evaluation analysis เป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการประเมิน เพราะเป็นการสรุปผลความสำเร็จของการทำงานต่างๆ ซึ่งผู้บริหารทำการประเมินผล หากประเมินผลคลาดเคลื่อนจะทำให้เกิดผลกระทบต่อองค์การ
เมื่อผลที่เกิดขึ้นจริงดีกว่ามาตรฐานที่กำหนด หมายถึง ผลการดำเนินการจริงดีกว่ามาตรฐานที่กำหนด ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จาก
1. ผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
2. สถานการณ์ภายนอกเอื้ออำนวยกว่าตอนกำหนดมาตรฐาน
3. มาตรฐานที่กำหนดต่ำกว่าความเป็นจริง

## Slide 8
การวิเคราะห์ผลการประเมิน (ต่อ)
เมื่อผลการดำเนินงานจริงต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด หมายถึง เมื่อประเมินผลออกมาแล้ว ปรากฏว่าการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด อาจวิเคราะห์ได้จาก
1. ผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพต่ำ
2. สถานการณ์ภายนอกเป็นอุปสรรคกว่าตอนที่กำหนดมาตรฐาน
3. กำหนดมาตรฐานไว้สูงกว่าความน่าจะเป็น

## Slide 9
เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการควบคุมทางการบริหาร
งบกำไรขาดทุน หมายถึง งบที่สรุปการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายขององค์การธุรกิจ โดยสรุปเป็นงวดๆ
งบดุล หมายถึง งบที่แสดงสถานะของกิจการในปัจจุบัน โดยประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

## Slide 10
งบประมาณ หมายถึง การจัดทำประมาณการงบการเงินต่างๆ ขึ้นล่วงหน้า ทั้งงบกำไรขาดทุน หรืองบกระแสเงินสด หรืออาจทำแยกรายละเอียดเป็นงบประมาณยอดขาย งบประมาณการผลิตหรืออื่นๆ
การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ได้จากงบการเงิน เพื่อใช้สรุปผลการดำเนินงานขององค์การ

## Slide 11
การควบคุมโดยวิธีทางการตลาด
สามารถนำมาใช้ได้ทั้งระดับบริษัท ระดับธุรกิจ และระดับบุคคล
การใช้ตลาดควบคุมที่ระดับบริษัท บริษัทแม่ที่มีบริษัทลูกในเครือ ใช้วิธีนี้เพื่อดูผลกำไรของบริษัทในเครือ หากกำไรต่อหน่วยต่ำ บริษัทอาจขายบริษัทลูกในเครือ
การใช้การตลาดควบคุมที่ระดับธุรกิจ บริษัทแม่ที่มีบริษัทลูกในเครือหลายบริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทผลิตและส่งวัตถุดิบให้แก่กัน ทำให้แต่ละบริษัทต้องใช้การตลาดควบคุมที่ระดับธุรกิจ โดยจัดส่งวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพให้แก่กัน เพื่อป้องกันไม่ใช้บริษัทในเครือไปสั่งซื้อวัตถุดิบกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ
การใช้การตลาดควบคุมที่ระดับบุคคลบริษัทพิจารณาจากคุณค่าของบุคคล จากความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถ ซึ่งจะส่งผลต่อผลตอบแทน ทำให้ทุกคนต้องพัฒนาความสามารถของตน

## Slide 12
การประเมินโดย
Balance Scorecard
BSC : เป็นการควบคุมผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลองค์การ ด้วยปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย
1. มุมมองทางด้านการเงิน
2. มุมมองทางด้านลูกค้า
3. มุมมองด้านกระบวนการบริหารขององค์การ
4. มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ

## Slide 13
จบการนำเสนอ